|  | 工程编号： |  |
| --- | --- | --- |

深圳市建设工程监理与相关服务招标文件

（ 示 范 文 本 ）

〔适用于：方案优先法、综合评估法、先评后抽法〕

| 工程名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  |  |
| 招标代理机构： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  |  |

2010年元月试行版

# 使 用 说 明

一、为规范建设工程监理招标投标活动，保障招标人和投标人的合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程监理规范》（GB50319－2000）等有关规定，结合我市建设工程监理招标投标活动的需要，我局对深圳市建设工程监理招标文件进行了修订。本示范文本自2010年元月一日起发布试用。

二、本招标文件适用于方案优先法、综合评估法、先评后抽法评标定标的工程监理项目。

三、本招标文件的主要编写依据：

1.《中华人民共和国建筑法》；

2.《中华人民共和国招标投标法》；

3.《中华人民共和国合同法》；

4.《建设工程监理规范》（GB50319－2000）；

5.《民用建筑节能条例》（国务院令530号）；

6.《深圳经济特区建筑节能条例》（深圳市人大常委会公告第二十三号）；

7.《工程监理企业资质管理规定》（建设部第158号令）；

8.《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF－2000－0202）；

9.《建设工程监理合同（示范文本）征求意见稿》（建设部建办市函〔2008〕285号）；

10.《关于贯彻国家发展改革委建设部〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（深价规[2009]1号）；

11.《关于加强建设工程招标投标管理若干规定的通知》（深府〔2008〕86号）

12.《关于加强工程监理管理，促进监理行业健康发展的通知》（广东省建设厅粤建管函〔2009〕316号）；

13.《关于规范建设工程监理招标行为的通知》（市建设局深建规〔2008〕1号）；

14.《深圳市建设工程监理招标投标实施办法》（市建设局深建规〔2009〕4号）；

15.《深圳市建设工程施工监理规范》（SJG17-2009）；

16.其他有关工程监理的法律、法规、规章和规范性文件。

四、招标文件前附表填写要求

1.投标须知前附表1第1项《工程名称》应与招标公告一致。

2.投标须知前附表1第3项《工程建设规模与工程特征》应对工程项目的总体情况进行准确描述。

3.投标须知前附表1第4项《工程类别与工程等级》应按建设部第158号令《工程监理企业资质管理规定》的工程类别分类和工程等级分级进行填写。

4.投标须知前附表1第5项《资金来源》应注明建设资金落实情况。

5.投标须知前附表1第6项《工程概算投资》应注明工程项目总概算投资额和本次招标部分的工程概算投资额，其中，本次招标部分的工程概算投资额将作为施工阶段监理服务收费的“计费额”。

工程概算投资额是指经政府发展改革部门批复的建设项目工程投资概算额。工程竣工验收前，工程概算投资额如经政府发展改革部门批准进行调整的，施工阶段监理服务收费的计费额为调整后的工程概算投资额。

6.投标须知前附表1第7项《提供监理与相关服务的工程内容与范围》应详细说明本次监理招标工程的具体工程内容和工程范围。分段招标的，应详细说明每个标段的工程内容和工程范围等。此部分内容应与前附表1第6项《工程概算投资》中的“本次招标部分的工程概算投资额”所对应的工程内容和工程范围相一致。

7.投标须知前附表1第8项《工程监理与相关服务阶段》应从给出的标准阶段（勘察阶段、设计阶段、施工阶段、设备采购监造和保修阶段）中选定本次招标所包含的工程监理与相关服务阶段。

8.投标须知前附表1第9项《工程监理与相关服务期限》应注明监理与相关服务总期限，以及各阶段的服务期限。各阶段服务期限的约定将作为监理投标及监理合同的监理与相关服务工作的期限，并以此作为延期补偿或工期延误赔偿的计算依据。

招标人填写的各阶段的服务期限应在合理的范围内：施工阶段的监理服务期限不得超过《深圳市建设工程施工工期标准》（2006）的15%（如定额工期为40个月的建设项目，施工阶段监理服务期限最长为46个月）。如招标人确须延长施工阶段的监理服务期限使之超出了上述规定，须先报请建设行政主管部门批准，并按深圳市住房与建设局《关于规范建设工程监理招标行为的通知》（深建规〔2008〕1号）的要求，按比例调整施工阶段监理服务收费额。

9.投标须知前附表1第10项《工程质量要求》应注明工程质量标准和工程质量目标。工程质量标准一般应设定为合格。招标人可根据项目建设目标自行设定合理的质量目标。如设定的质量目标高于质量标准，则应在对应的条款中明确达到该质量目标的奖励约定。

10.投标须知前附表1第11项《投标人监理资质类别》应选定投标人须具备的国家建设行政主管部门行政许可的综合资质，或者规定的14类专业资质中的1类或多类专业资质。并且此要求须与招标公告一致。

11.投标须知前附表1第12项《投标人监理资质等级》应在选定投标人须具备的国家建设行政主管部门行政许可的工程监理专业资质类型的基础上选定。并且此要求须与招标公告一致。

12.投标须知前附表1第14项《投标人同类工程监理经验》仅能设置1项与本次工程内容相同工程类别的业绩要求，并且此要求须与招标公告相一致。

13.投标须知前附表1第15项《投标人项目总监执业资格与专业要求》应在国家建设部规定的14个监理工程师注册专业中选定1个，并且必须与本次招标工程内容的工程类别相同。14个监理工程师注册专业包括：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁路工程、机电安装工程、电力工程、通信工程、水利水电工程、农林工程、冶炼工程、矿山工程、化工石油工程、港口与航道工程、航天航空工程。

14.投标须知前附表1第16项《投标人监理机构组成人员的数量要求》中的勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段和保修阶段的监理机构组成人员的数量、档次由招标人根据实际需要自主选定；施工阶段的监理机构组成人员的数量不应少于广东省建设厅粤建管（2002）97号文关于工程项目监理最少人数配置数量要求，但也不应多于该要求数量的20％。

15.投标须知前附表1第17项《建设工程监理与相关服务收费报价的要求》分为勘察阶段与设计阶段、施工阶段、设备采购监造阶段和保修阶段五部分，各部分收费报价的方法也各有不同，招标人和投标人都应按深圳市物价局、建设局联合发布的《关于贯彻国家发展改革委、建设部〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》的相关要求填写。

16.投标须知前附表1第18项《合格投标人的产生方式》按招标申请时建设行政主管部门备案的办法执行。

17.投标须知前附表1第19项《投标文件份数》一般为监理投标函1份正本，监理方案标和监理资信标均为1份正本、 □份副本。

18.投标须知前附表1第20项《投标文件正文页面数量限制要求》应根据工程建设规模大小和工程复杂程度进行选定，对于规模较大、较复杂的工程，监理资信标书或方案标书宜选定150页（不超过），对于规模较小、较简单的工程，应选定50页或100页。正文页面不包括证明文件，如社保证明等材料。

19.投标须知前附表1第22项《评标方法与投标文件加权系数的分配》由招标人自主选定一组评标方法与投标文件加权系数的分配值，但当选定先评后抽法时，还须同时选定方案优先法或综合评估法中的一组投标文件加权系数的分配值。

20.投标须知前附表1第23项《监理投标答辩》“综合评估法”采用，参加答辩的监理人员一般应选定投标人拟派总监。

21.投标须知前附表1第24项《评标委员会组成人员要求》由招标人提出，一般情况下，评标委员会组成人员应在交易中心评标专家库中随机抽取。

22.投标须知前附表2第1项《踏勘现场》应说明工程所在地点和招标人允许投标人踏勘现场的期限。

23.投标须知前附表2第2项《招标人对招标文件的澄清或修改、答疑的期限、方式》应提出投标人提交答疑问题的截止时间和提交答疑问题的方式。同时应明确招标人发出澄清、答疑的时间以及投标人获取答疑及招标文件补充通知的方式。

24.投标须知前附表2第3项《投标文件递交》自招标人发出招标文件至此规定的投标文件递交的截止时间其间的时间间隔必须满足政府规定的监理招标流程要求中给定的投标人编制投标文件的最短时限（一般不得少于14个工作日）。招标人确需提前截标的必须取得全体投标人的书面同意并报请建设行政主管部门批准。

25.投标须知前附表2第4项《投标有效期》是指从投标截止之日起的一段时间内投标文件保持有效，投标有效期不宜过短，因在这段时间内要保证开标、评标、定标、招投标活动的备案、签订合同协议等，一般投标有效期在60～90天之间。

26.投标须知前附表2第5项《开标会》根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》第41条规定，开标应在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，因此开标会的开始时间应同投标截止时间。

五、其他

1.招标文件中的空格必须按实填写，无内容者或不采用者应用斜画线表示。招标人在填写本招标文件的空白栏目时，应采用与本招标文件不同的字体。

2.对本招标文件及合同示范文本进行补充或修改的内容，是建设行政主管部门备案审查的重点，应统一写入本招标文件的第五章。填写时应详细注明是对招标文件示范文本何部分的何章、何节、何条、何款进行的补充或修改。

3.本招标文件中部分条款为可选条款（示范文本中用“□”标识的条款），由招标人自行考虑是否选用。采用“■”标识时表明该条款被招标人选用，用“□”标识时表明该条款未被招标人选用。

4.本工程招标文件示范文本的解释权属于深圳市建设行政主管部门，招标人对招标文件示范文本的内容存在异议时，可向建设行政主管部门申请解释。

# 前附件：投标文件否决性条款摘要

提示招标人：如招标文件的澄清、答疑、补充文件中增加否决性条款的，招标人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

提示投标人和评标委员会：本章节是本监理招标文件(含招标文件的澄清、答疑、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：招标文件不予受理（开标会），无效标（初步评审）、废标（详细评审）条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

### 一、开标阶段的不予受理情形：（由招标人或其委派人员负责判定）

⑴.在本投标须知前附表2规定的投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的；

⑵.未按本招标文件的规定进行密封、标记和骑缝加盖投标人公章的或违反暗标（包括监理投标答辩）规定的；

⑶.施工阶段监理服务收费的投标报价超出规定收费基准价的上下浮动20%范围的；

⑷.资格后审被评为不合格的。

监理方案标采取暗标时对投标文件的标记与识别

⑷.监理方案标评审完毕后，由建设工程交易服务中心工作人员和招标人代表邀请全部投标人共同监督，依次检查各投标人保存的识别标记信封的密封状态。凡识别标记信封已经提前开启的均将被判定为废标。

### 二、围标、串标与废标的判定与处理

1.围标、串标的判定与处理

有下列情形之一的，经评标委员会遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按围标、串标行为对待，除按废标处理外，将提请建设行政主管部门或者有关行政管理部门根据情况依法做出处罚：

⑴.不同投标人的投标文件内容存在非正常一致；

⑵.不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

⑶.不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制的；

⑷.不同投标人的投标文件载明的项目监理机构成员出现同一人的；

⑸.不同投标人的投标文件相互混装的；

⑹.不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

⑺.不同投标人委托同一人提交投标文件的；

⑻.评标委员会认定的其他串通投标情形。

2.废标的判定与处理

有下列情形之一的，经评标委员会遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按废标处理而让该投标文件退出评标程序。

⑴.投标文件未按本招标文件的相关规定对进行密封、标记和骑缝加盖投标人企业公章，或没有投标人企业法定代表人或其授权委托人签章的；

⑵.投标文件未按招标文件的相关规定加盖投标人企业公章，或没有投标人企业法定代表人或其授权委托人签章的；

⑶.当投标文件的签署为投标人企业法定代表人的授权委托代理人时，监理投标函中没有投标人企业法定代表人的授权委托书原件的；

⑷.当监理方案标采用“暗标”时，违反本招标文件有关“暗标”的相关规定的；

⑸.施工阶段监理服务收费报价超出规定收费基准价（按照《建设工程监理与相关服务收费标准》第1.0.6条款执行）上下浮动20%范围的；

⑹.投标人以他人的名义投标或有弄虚作假投标嫌疑，或出现上述围标或串标情形的；

⑺.投标人拟派驻的总监的任职资格条件不符合国家有关规定的；

⑻.监理方案标书中有违反国家规范强制性条文或技术标准的；

⑼.监理投标函的实质性内容不符合本招标文件规定的。

### 3、其他规定

对于采用综合评估法的监理投标答辩，投标人如无正当理由放弃答辩的，评标委员会可以直接按废标处理该投标文件，并通过审核其投标文件，判定是否存有围标、串标嫌疑或其他违规行为，如判定确有围标、串标嫌疑或其他违规行为，应报请建议行政主管部门予以处罚。

# 目       录

使 用 说 明	1

前附件：投标文件否决性条款摘要

目       录	1

第一章  致投标人	4

第二章  投标须知	5

一、投标须知前附表	5

㈠、投标须知前附表1	5

㈡、投标须知前附表2	8

二、投标须知前附件	9

三、招标工程情况介绍	10

四、招标文件	11

㈠、招标文件的组成	11

㈡、招标文件的澄清	12

㈢、招标文件的修改	12

五、投标文件编制格式	13

㈠、监理投标函	13

㈡、监理资信标书	13

㈢、监理方案标书	14

㈣、监理投标答辩	14

### ㈤、资格后审文件	—————————————————————15

六、监理服务收费报价	15

七、投标文件的签署	16

㈠、监理投标函的签署	17

㈡、监理资信标的签署	17

㈢、监理方案标的签署	17

### ㈣、资格后审文件签署	———————————————————17

㈤、其他要求	17

八、投标文件的提交	17

㈠、投标文件的密封和标记	17

㈡、投标截止时间	18

㈢、投标文件的补充、修改与撤回	18

㈣、截标时投标文件的数量要求	18

九、投标有效期	18

十、资格后审	18

十一、开标、评标、定标	19

㈠、开标	19

㈡、评标委员会的组成	21

㈢、评标方法	22

㈣、评标顺序	22

㈤、评分标准	22

㈥、投标文件加权系数	22

㈦、评分取值	22

㈧、中标候选人	22

㈨、投标文件的澄清	23

㈩、围标、串标与废标的判定与处理	23

（十一）、评标报告	24

（十二）、评标过程及投标文件的保密	24

（十三）、招标人应向评标委员会提供以下供评标使用的资料	25

（十四）、其他规定	25

十二、中标通知书	25

㈠、中标人的确定	26

㈡、中标结果公示	26

㈢、中标通知书	26

十三、合同的授予	26

第三章  合同条款	27

第一部分  建设工程监理与相关服务协议书	28

第一条  工程概况	28

第二条  词语含义	28

第三条  合同组成部分	28

第四条  工程监理范围	28

第五条  监理服务期限	29

第六条  监理服务收费的计取与支付方式：	29

第七条  监理人承诺	32

第八条  委托人承诺	32

第十条、合同生效	32

第二部分  通用条件	34

一、词语定义、适用语言和法规	34

二、监理任务和内容	35

三、监理人的义务	41

四、委托人的义务	42

五、监理人的权利	42

六、委托人的权利	43

七、监理人的责任	44

八、委托人的责任	46

九、合同生效、变更与终止	46

十、监理与相关服务收费	48

十一、奖励与处罚	48

十二、其他	48

十三、争议的解决	48

第三部分  专用条件	49

第四部分  附加协议条款	52

第四章  附件材料	53

一、监理投标函格式	53

㈠、建设工程监理服务收费报价书	53

㈡、投标承诺书	54

㈢、法定代表人证明书	55

㈣、法人授权委托书	55

二、资格后审文件格式	56

三、监理资信标用表格式	57

㈠、投标人基本情况	57

1.投标人基本情况汇总表	57

2.投标人工程建设类注册执业人员情况一览表	58

3.投标人近五年来竣工的工程监理业绩一览表	59

4.投标人承担监理的同期在建工程项目一览表	60

㈡、投标人业绩情况	61

5.提供评审的3项近5年竣工的同类工程监理业绩表	61

㈢、投标人奖惩情况	62

6.投标人近5年来获奖情况一览表	62

㈣、监理机构资源配置情况	63

7.监理机构组成人员配置计划表	63

8.拟派驻项目总监简历表	64

9.拟派驻其他监理人员简历表	65

10.拟投入的监理仪器、设备计划表	66

㈤、相关证明材料	67

四、投标文件评分表	68

㈠、施工阶段监理服务收费报价评分表	69

㈡、监理资信标评分表	69

㈢、监理方案标评分表	71

㈣监理答辩评分表	73

第五章  招标人对招标文件及合同范本的补充/修改	74

# 第一章  致投标人

本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标工程的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，择优选择建设监理企业。招标文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务和技术要求等。投标人必须完全响应本招标文件的实质性内容。

| 招标人（盖章） |  |  | ： |  | 招标代理人（盖章） |  |  | ： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标单位地址 |  |  | ： |  | 招标代理单位地址 |  |  | ： |  |
| 邮政编码 | ： |  |  |  | 邮政编码 | ： |  |  |  |
| 传 真 | ： |  |  |  | 传 真 | ： |  |  |  |
| 联 系 人 | ： |  |  |  | 联 系 人 | ： |  |  |  |
| 联系电话 | ： |  |  |  | 联系电话 | ： |  |  |  |
| 日期 | ： | 年 月 日 |  |  | 日期 | ： | 年 月 日 |  |  |

# 第二章  投标须知

## 一、投标须知前附表

### ㈠、投标须知前附表1

| 序号 | 内 容 | 规 定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |  |  |
| 2 | 工程地点 |  |  |  |
| 3 | 工程建设规模 与工程特征 |  |  |  |
| 4 | 工程类别 |  | 工程等级 |  |
| 5 | 资金来源 |  |  |  |
| 6 | 工程概算投资 | 工程总概算投资额： 本次招标部分的工程概算投资额（施工阶段监理服务收费的计费额）： |  |  |
| 7 | 提供监理与相关服务的工程内容与范围 |  |  |  |
| 8 | 工程监理与 相关服务阶段 | □ 勘察阶段 □ 设计阶段 □施工阶段 □ 保修阶段 其他： |  |  |
| 9 | 工程监理与 相关服务期限 | 自 年 月 日起至 年 月 日止，总计 日历天。其中： □ 勘察阶段：自 年 月 日起至 年 月 日止，共 日历天； □ 设计阶段：自 年 月 日起至 年 月 日止，共 日历天； □施工阶段：自 年 月 日起至 年 月 日止，共 日历天； □ 保修阶段：自 年 月 日起至 年 月 日止，其他： 共 365 日历天。 □ 其他服务：自 年 月 日起至 年 月 日止， 共 日历天； |  |  |
| 10 | 工程质量要求 | 工程质量标准：合格 工程质量目标： |  |  |
| 11 | 投标人 监理资质类别 | □ 综合资质 □ 专业资质： □ 房屋建筑工程 □ 市政公用工程 □ 公路工程 □ 电力工程 □ 机电安装工程 □ 化工石油工程 □ 矿山工程 □ 通信工程 □ 水利水电工程 □ 航天航空工程 □ 冶炼工程 □ 铁路工程 □ 农林工程 □ 港口与航道工程 |  |  |
| 12 | 投标人 监理资质等级 | □ 综合资质 □ 专业资质： □ 甲级 □ 乙级 □ 丙级 |  |  |
| 13 | 是否接受 联合体投标 | □不接受 □ 接受 |  |  |
| 14 | 投标人同类 工程监理经验 | 1项与本次工程内容相同工程类别的业绩要求 |  |  |
| 15 | 投标人项目总监执业资格与 专业要求 | 执业资格：国家注册监理工程师 专业：（仅能选取下列各项中的一项）： □ 房屋建筑工程 □ 市政公用工程 □ 公路工程 □ 电力工程 □ 机电安装工程 □ 化工石油工程 □ 矿山工程 □ 通信工程 □ 水利水电工程 □ 航天航空工程 □ 冶炼工程 □ 铁路工程 □ 农林工程 □ 港口与航道工程 |  |  |
| 16 | 投标人监理机构组成人员的数量要求 | □ 勘察阶段和设计阶段 高级专家 名 高级职称 名 中级职称 名 初级职称 名 □ 施工阶段 监理机构组成人员数量不少于广东省建设厅粤建管（2002）97号文关于工程项目监理最少人数配置数量要求。 □ 保修阶段 高级专家 名 高级职称 名 中级职称 名 初级职称 名 □ 其他服务 高级专家 名 高级职称 名 中级职称 名 初级职称 名 |  |  |
| 17 | 建设工程监理与相关服务收费报价的要求 | □ 勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段 根据国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）的《工程监理与相关服务人员人工日费用标准》和上述勘察阶段与设计阶段和设备采购监造阶段监理机构组成人员数量要求单独计取服务费用并报价。 □ 施工阶段 根据国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）的规定，本次招标部分的监理服务收费的计费额（工程概算投资额）为 万元，施工阶段监理服务收费的收费基准价为： 万元，投标人可在该收费基准价上下浮动20%的范围内进行自主报价。 □ 保修阶段 □ 根据国家发展改革委、建设部联合发布的《工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）的规定的《工程监理与相关服务人员人工日费用标准》和上述保修阶段监理机构组成人员数量要求单独计取服务费用并报价。 □ 对于政府建设投资项目，施工阶段与保修阶段的监理服务委托同一监理企业的，一般按施工阶段监理服务费的5％进行报价。 |  |  |
| 18 | 合格投标人 的产生方式 | □ 符合投标报名条件的所有投标申请人全部参加 □ 通过资格预审选择 （7～11）个投标申请人参加 □ 通过资格后审合格的全部投标申请人全部参加 □ 通过资格后审合格的所有投标申请人（超过11名）中抽签确定7个投标申请人参加 □ 从符合报名条件的所有投标申请人中抽签确定 __（7～11）个投标申请人参加 |  |  |
| 19 | 投标文件份数 | ■ 监理投标函：正本1份 □ 监理方案标：正本1份，副本 份 □ 监理资信标：正本1份，副本 份 |  |  |
| 20 | 投标文件页面 数量限制要求 | 1.监理投标函页面数量不限制 2.监理方案标页面数量≯：□50页；□ 100页；□150页；（按正文页码计算） 3.监理资信标页面数量≯：□50页；□ 75页； □100页；（按正文页码计算） |  |  |
| 21 | 监理方案标 编制方式 | ■ 暗标（宜采用） □ 明标 |  |  |
| 22 | 评标方法与投标文件加权系数的分配 | □ 先评后抽法，参与中标抽签的投标人为投标文件评分总分值高低排序的前5～3名。 □ 前5名 □ 前4名 □ 前3名 当选择此项时，还须同时选择下列一组评标方法与投标文件加权系数的分配值。 □ 采用方案优先法，各类投标文件的加权系数如下： □ 监理收费报价0.05，监理资信标0.15，监理方案标0.80 □ 监理收费报价0.10，监理资信标0.20，监理方案标0.70 □ 采用综合评估法，各类投标文件的加权系数如下： □ 监理收费报价0.05，监理资信标0.15，监理方案标0.60，监理投标答辩0.20 □ 监理收费报价0.10，监理资信标0.25，监理方案标0.45，监理投标答辩0.20 |  |  |
| 23 | 监理投标答辩 | □ 不进行投标答辩 □ 进行投标答辩，要求参加答辩的监理人员为： □ 项目总监 □ |  |  |
| 24 | 评标委员会 组成人员要求 | 评标委员组成人员数量为：□ 5名；□ 7名 ；□ 9名；□ 名 □ 招标人不委派评标代表，组成人员全部在交易中心评标专家库中随机抽取； □ 招标人委派1名评标代表，其他组成人员全部在交易中心评标专家库中随机抽取。 |  |  |

### ㈡、投标须知前附表2

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 踏勘现场 | 工程所在地点： 招标人指定可以踏勘现场的期限： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 |
| 2 | 招标人对招标文件的澄清或修改、答疑的期限、方式 | 投标人提交答疑问题的截止时间： 年 月 日 时 分 投标人提交答疑问题的方式： □ 传真至 ，（传真后请致电确认） □ 递送书面文件至 ■ 投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式在“深圳建设工程交易服务网”提出 招标人发出澄清、答疑的时间： 年 月 日 投标人获取答疑及招标文件补充通知的方式： □ 投标人自行前往 领取。 □ 投标人自行在 网上查阅或下载。 □ |
| 3 | 投标文件递交 | 地点： 截止时间： 年 月 日 时 分 |
| 4 | 投标有效期 | 日历天（从投标截止之日算起） |
| 5 | 开标会 | 地点： 时间： 年 月 日 时 分 |
| 6 | 发出中标 通知书 | 中标公示结束后10个工作日内（因投诉暂停的除外） |
| 7 | 签订合同 | 收到中标通知书30天内 |

## 二、投标须知前附件

1.本工程招标投标活动在深圳市建设工程交易服务中心（或宝安、龙岗分中心）进行，投标人应当遵守该中心的相关交易服务规定（详细内容可登录http://www.szjsjy.com.cn查询）。投标人如违反上述交易服务规定可能导致不利后果，责任由该投标人自负。

2.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

3.对于采用资格后审的招标工程，招标人不集中组织现场踏勘，但应在招标文件中明确告知招标工程的具体位置，并在现场设置足以识别的相应标识。投标人需要了解现场情况的，可自行进行现场踏勘。其他招标工程，招标人将集中组织投标人踏勘项目现场，召开答疑会。

4. 踏勘现场

4.1 招标人将向投标人提供对工程现场及周围环境进行踏勘的机会并建议投标人踏勘现场，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，招标人指定可以踏勘现场的期限和工程所在地点见前附表2第1项所述。

4.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4.3 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由踏勘现场而造成的人员死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

4.4 在招标人指定的可以踏勘现场期限截止后，如果投标人认为需要再次进行现场踏勘可向招标人提出要求，招标人将予以支持。

5.投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且为了解释投标文件，应以中文为准。

6.除工程建设标准及技术要求另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

7.投标人取得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在收到招标文件后3个工作日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求进行编制、装订、封装、提交，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8.投标人若发现招标文件存在明显错误或对招标文件有疑问，需要招标人对报表文件进行修改或澄清、答疑时，应于本投标须知前附表2规定的时限前以书面形式按本投标须知前附表2所述的方式向招标人提出。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的修改、澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出的修改、澄清、答疑，招标人都将在投标截止日期前的7个工作日之前，将修改或澄清、答疑文件书面报请建设行政主管部门备案审查后，上传至市建设工程交易中心指定的网站上公示。如招标人选定投标人获取答疑及招标文件补充通知的方式为“投标人应自行上网查阅下载”，则该修改或澄清、答疑文件上网公示即视同全部投标人已经收到。招标文件的修改或澄清、答疑文件作为招标文件的组成部分，具有法定约束力。

9.招标投标分段限时投诉的规定

为提高招标投标活动效率，本工程招标投标各阶段的投诉处理按“分段限时投诉”原则进行。

9..1对招标公告的投诉，在招标公告发布期内提出；

9..2对资格预审文件和招标文件的投诉，在资格预审文件和招标文件文件发出后3个工作日内或者补遗、答疑文件发出之日起1个工作日内提出；

9.3对资格审查结果的投诉，在资格审查结果公示期内提出；

9.4对资格后审、开标或抽签结果的投诉，在资格后审、开标或抽签会议结束前提出；

9.5对评标结果的投诉，中标结果公示期满前提出；

9.6对违反招标文件和中标人投标文件签订的合同的投诉，在合同签订前提出。

对违反招标投标法律、法规规定，对串通投标，或者投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标，或者投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标，或者招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人，或者重大项目以及其他严重损害国家利益、社会公共利益或者当事人合法权益的投诉，不受上述时限的限制；当事人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10内提出书面投诉。

### 三、招标工程情况介绍

(提示招标人：本章节为必填内容，招标人应当如实详细填写，并作为投标、评标的重要参考。如因招标人未填写或未如实填写本章节内容，造成的不利后果应由招标人承担。)

一、工程概况、工程规模、结构型式的介绍（招标人应提供本次招标范围的设计说明和设计图。若已有而不提供，应予说明）

- 工程地址：

- 工程规模：

- 工程用途、工期及质量要求：

- 现场条件及周围环境情况：

- 工程地质情况（若有工程场地地勘报告，应予提供。若已有而不提供，应予说明）：

- 工程主要部位特征：

- 其它：

二、工程主要特点、技术要求、施工重点和难点、施工采用的新方法、新工艺和新材料等内容的介绍

三、与《招标文件》示范文本有较大变动的评标方法及主要条款的介绍。

四、建议的评标要点

## 四、招标文件

### ㈠、招标文件的组成

1.招标文件包括下列内容：

⑴.招标文件使用说明

⑵.第一章  致投标人

⑶.第二章  投标须知

⑷.第三章  合同条款

⑸.第四章  附件材料

⑹.第五章  招标人对招标文件及合同范本的补充/修改

2.除上款内容外，招标人在投标截止日期前7个日历天之前以书面形式或在深圳建设工程交易服务网上发出的招标文件的澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

3.投标人取得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在收到招标文件后3工作日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

### ㈡、招标文件的澄清

1.投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应于本投标须知前附表2规定的时限前以书面形式按本投标须知前附表2规定的方式向招标人提出。

2.不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期前7个日历天之前，以书面形式发出澄清、答疑文件，同时报建设行政主管部门备案。如本投标须知前附表2规定投标人获取答疑及招标文件补充通知的方式为“投标人自行上深圳建设工程交易服务网查阅下载”，则该澄清、答疑文件上网公示即视同全部投标人已经收到。

3.采用资格后审的，澄清、答疑文件必须在投标截止日期前7个日历天之前在深圳建设信息网、深圳建设工程交易服务网公示。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

4.招标文件的澄清、答疑文件作为招标文件的组成部分，具有约束力。

### ㈢、招标文件的修改

1.招标文件发出后，在投标截止日期前7个日历天之前的任何时候，确需要变更招标内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报建设行政主管部门备案。

2.招标文件的修改将以书面形式发出（方式同上）。招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

3.招标文件、招标文件澄清（答疑）文件、招标文件修改（补充）函件内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、澄清（答疑）文件、修改（补充）函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

4.招标人必须保证招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）函件在投标截止时间至少7个日历天之前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改（补充）部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改（补充）函件中明确。

## 五、投标文件编制格式

投标文件由监理投标函、监理资信标书、监理方案标书三部分组成。投标人应当按照以下格式内容要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

### ㈠、监理投标函

监理投标函的内容包括：建设工程监理服务收费报价书、投标承诺书、法定代表人证明书、法人授权委托书。具体格式详见第四章《附件材料》之一的《监理投标函格式》

### ㈡、监理资信标书

监理资信标书一律采用“明标”方式，A4纸双面打印，标书的字符、排版等均不做限制。标书的格式及内容要求如下：

第一章  投标人基本情况

简述投标人企业的基本情况，主要包括：历史沿革过程、工程监理资质类型与资质等级、组织管理体系、专业技术人才资源、以往及同期的监理工程项目数量和规模、工程监理服务特色等。

第二章  投标人项目业绩情况

提供投标人近5年（自        年   月   日以来）竣工的3项与招标工程的工程类别相同的工程监理项目的《监理执业手册》的相应页面扫描件，必要时要求提供原件查验。

第三章  投标人奖惩情况

提供投标人近5年（ 自       年  月   日以来）获奖证书扫描件（指副省级城市以上政府主管部门或行业协会的工程奖、评优奖），必要时要求提供原件查验；

由市建设局出具的投标人近一年诚信状况证明书扫描件，必要时要求提供原件查验。

第四章  监理机构资源配置情况

遵照广东省建设厅粤建管〔2002〕97号文有关工程项目监理人员最少配置数量的要求，提出监理机构组成人员配置计划，并提交监理机构所有组成人员的监理上岗证书（国家监理工程师注册证书或深圳市监理员证书）和《深圳市监理从业人员安全生产监理培训证书》扫描件，必要时要求提供原件查验；结合本工程实际，提出本工程施工测量复核、简易的质量实测实量所需仪器设备配置计划。

附件：相关证明材料

详见第四章《附件材料》之二《监理资信标用表格式》的《相关证明材料清单》

### ㈢、监理方案标书

1.监理方案标格式要求：

（1）监理方案标不管采用“暗标”或“明标”，均要求采用A4纸双面打印。

（2）当采用“暗标”时，其中不得有任何可以识别投标人名称、标记；标书正文采用标准黑色5号宋体汉字，行距1.25倍；标书正文的各级标题（包括：章、节、一、㈠、等）均为黑色，字体、字号和行距不限；标书正文的所有图表的字符、图案和纸张大小不作限制；标书所有页面不得有页眉、页脚，页码必须设于页脚正中；标书封面统一使用A4空白纸；标书装订采用两枚订书钉在左长边三等分处等距装订。

（3）当采用明标时，标书字符、排版等均不做限制。

（4）暗标封面格式：□空白无字封面； □由招标人统一提供。

2.监理方案标的格式及内容要求如下：

第一章  工程概况

简述本工程的工程地点、工程类型、工程特征、主要工程内容和工程现场条件，以及业主的工程建设目标和对投标人的监理服务工作要求。

第二章  工程特点、难点与工程风险

阐述本工程的特点，分析本工程的难点，指出本工程主要风险。

第三章  工程监理与相关服务策划

根据本工程特点、难点与工程风险，提出本工程监理与相关服务的总体策划与工作设想。

第四章  工程监理服务质量保证措施

根据国家和省、市有关建设工程监理与相关服务的要求，结合本工程特点、难点与工程风险，从确保本工程监理工作质量出发，围绕质量控制、进度控制、造价控制，以及安全文明施工管理、环保与节能管理等方面，有针对性地提出本工程的主要监理工作方法、监理工作手段与监理工作措施。

第五章  合理化建议

从确保实现本工程监理目标出发，通过对工程情况的了解，结合国家有关环保、节能、可持续发展等方面要求，从优化设计、优化施工、优化管理，以及环保、节能等方面，分析存在问题，提出合理化建议。

### ㈣、监理投标答辩

1.适应范围：适应于综合评估法。

2.答辩命题：

⑴.结合本工程实际，扼要阐述本工程监理与相关服务的总体策划与工作设想。

⑵.根据国家和省、市有关工程建设监理的要求，结合本工程特点、难点与工程风险，阐述本工程的监理工作要点。

3.答辩持续时间：10分钟。

### ㈤、资格后审文件

适应范围：适应于资格后审方式。

资格后审文件一律采用“明标”方式，A4纸双面打印，标书的字符、排版等均不做限制。标书的格式及内容要求如下：

（1）法定代表人证明书原件；

（2）法人授权委托证明书原件；

（3）投标申请人营业执照复印件加盖公章；

（4）投标申请人资质证明文件复印件加盖公章；

（5）投标申请人不良行为记录情况申报；

（6）投标申请人与本次工程内容相同工程类别的业绩要求。

（注：时间范围从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推；以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。）

投标申请人应将                            等证明资料复印件附于相同工程类别的业绩表后，加盖投标申请人公章，并携带相关证明文件的原件备查。

(7)项目总监资格要求：

①国家注册监理工程师（建设部注册）

②

备注：拟派总监理工程师岗位证书、执业资格证书、身份证、在投标人单位缴纳的社保证明（20  年  月至20  年  月的社保证明原件）及                并加盖投标申请人公章，并携带相关证明文件的原件备查。

## 六、监理服务收费报价

1.对于监理服务收费报价，投标人应当根据招标工程情况、工程要求和工程监理与相关服务条件，严格执行国家发展改革委、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）的规定，在对应的收费基准价的上下浮动20%的范围内进行自主报价，超出该收费基准价上下浮动20%范围的任何报价均将被视为废标。

2.铁路、水运、公路、水电、水库工程的施工阶段监理服务收费的计费额为发展改革部门批复的建设项目工程概算投资额中的建筑安装工程费。市政、房建等其他工程的施工阶段监理服务收费的计费额为发展改革部门批复的建设项目工程概算投资额，即建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和。

3.委托人如需监理企业提供勘察、设计、设备采购监造、保修等阶段的相关服务，应按从事相关服务所发生的人工工日及《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）中的《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》单独计取服务费用。政府建设投资项目的施工阶段与保修阶段的监理服务委托同一监理企业的，保修阶段的监理服务费由双方协商约定，一般按施工阶段监理服务费的5％计收。

4.监理服务收费报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，即投标人在本投标须知前附表1所述的监理服务期限内，为完成本投标须知前附表1所述的监理服务范围的监理工作所需的直接成本、间接成本，以及税金和利润的总和。但不包括附加监理工作和额外监理工作的监理服务费用，以及以下费用：

⑴.非投标人原因造成的工期拖延而要求投标人继续从事本工程监理服务工作的费用，如征地拆迁、重大工程变更等；

⑵.根据相关法规需要具有工程造价咨询资质、工程招标代理资质或工程质量检测试验资质才能执业的各项工作内容的费用；

⑶.向招标人提供任何专用人员、车辆以及其它任何设施的费用；

⑷.工程所需的而非投标人监理工作范围内必须提供的专业顾问服务导致的聘用各类专家顾问的各项费用。

5.投标人应预先踏勘工程现场，充分了解工程情况、工程环境及任何其它足以影响监理服务收费投标报价的情况，任何因忽视或误解而导致的索赔或调整监理服务收费的申请将不获批准。

## 七、投标文件的签署

投标文件应按下述要求加盖投标人公章并经投标人企业法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中还须同时提交投标文件签署授权委托书。

### ㈠、监理投标函的签署

监理投标函的所有页面均需加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人或其授权委托人签署。

### ㈡、监理资信标的签署

监理资信标书的所有页面均需加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人或其授权委托代理人进行签署。

### ㈢、监理方案标的签署

1.当监理方案标采用“暗标”时,其封面、封底以及所有页面不得有任何签章。

2.当监理方案标采用“明标”时,其封面需加盖投标人公章，并由投标人企业法定代表人或其授权委托代理人在封面上进行签署。

### ㈣、资格后审文件的签署

资格后审文件的所有页面均需加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人或其授权委托代理人进行签署。

### ㈤、其他要求

1.签字盖章的法定代表人或其委托人对其签章部分的投标文件的真实性、合法性承担责任（但并不因此免除投标人应承担的法律责任）。

2.除投标人对错误之处必须进行修改外，全套投标文件应无涂改或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

3.当监理方案标采取“暗标”时，不允许投标人对监理方案标进行任何涂改或增删。

## 八、投标文件的提交

### ㈠、投标文件的密封和标记

1.投标文件中的监理投标函、监理资信标和监理方案标应分别密封包装在密封袋中，在密封袋上相应注明“监理投标函”、“监理资信标”、“监理方案标”，并分别注明工程名称、投标人名称。

2当监理方案标采取“暗标”时，监理方案标应单独密封在一个没有任何字符、标记、图案的密封袋中，并在封口处贴上没有任何字符、标记、图案的封条密封，密封袋的任何部位不得加盖投标人公章或做任何标记。

3.将密封包装好的监理投标函、监理资信标、监理方案标统一密封包装在一个外密封袋中，并在外密封袋上注明投标工程名称、投标人名称，并按本投标须知前附表2的规定注明开标时间以及“在此之前不得开封”字样。

4.所有密封袋的封口处均应贴封条并骑缝加盖投标人公章（监理方案标采取“暗标”时，从其“暗标”规定）。

### ㈡、投标截止时间

1.投标人应根据本投标须知前附表2的规定，在投标截止时间前将投标文件送达本投标须知前附表2指定的地点。

2.如《监理招标文件》中确定的递交投标文件的截止日期短于法定时限的，必须经过建设行政主管部门批准并在招标公告上作出特别说明。

### ㈢、投标文件的补充、修改与撤回

1.投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2.投标人的补充、修改或撤回通知，应按上述投标文件的密封和标记的规定进行密封、标记和递交，并在密封袋上清楚注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

3.在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。

### ㈣、截标时投标文件的数量要求

1.采用资格后审法确定正式投标人的，截标时递交资格后审文件及标书的投标申请人数量少于3名的，或采用其他方式确定正式投标人的截标时递交标书的投标人数量少于7名的，招标人将暂停开标和评标程序。如导致招标失败，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。

2. 投标人在获取招标文件后决定不参加投标的，应当在获取招标文件后3个工作日内书面告知招标人。未书面告知又不参加投标的，建设行政主管部门可以对其作不良行为记录。

## 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000准0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000九、投标有效期

1.投标有效期为本投标须知前附表2所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

2.特殊情况下，在原定投标有效期满之前，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此，投标人须以书面形式予以答复，也可以拒绝招标人的要求。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

## 十、资格后审

资格后审按以下规定进行

1．资格后审由招标人组成的资格后审委员会负责，在截标后开标前进行。交易中心工作人员负责全程监督和服务。

2．资格后审委员会由3名以上单数的招标人代表组成。

3．资格后审委员逐个开启投标人递交的资格后审文件，并严格对照招标公告中要求的投标人资格条件，审核判断投标人是否满足该资格条件。

4．审查过程中如出现疑问，资格后审委员可要求投标人进行澄清说明，并根据招标公告设置的条件要求进行判断；如出现投标人资格不符合招标公告设置条件的，应当向投标人说明情况，并允许投标人答辩，记录有关情况。

5．投标人应准备相关原件以备查验。

6．拟进行资格后审澄清、答辩的代表，必须是投标人的法定代表人或投标员。澄清、答辩前须由交易服务中心的工作人员核对身份，该代表务必携带有效的身份证明材料。

7．资格后审委员会要求投标人进行澄清、答辩，但投标人在规定时间内未派出人员及时作出澄清、答辩的，资格后审委员会将可能作出不利于投标人的判定。

8．全部投标人的资格审查材料审查完毕后，资格后审委员会出具资格审查报告，并按规定对资格审查业绩材料进行公示。资格审查合格投标人少于3家的，不再进行后续招标投标程序。

## 十一、开标、评标、定标

### ㈠、开标

1.开标应当在本投标须知前附表2规定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点也应为本投标须知前附表2的地点。

2.开标由招标人委派的代表负责，邀请所有投标人参加，并组成开标小组。开标时，由招标人委派的代表负责检查投标文件截止时间前收到的所有投标文件的密封和标记情况，经确认无误后，当众拆封监理投标函，宣读投标人名称和监理投标函的其他主要内容，并做好备查纪录。采用资格后审的开标程序参照施工招标的资格后审开标方式进行。

3.参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证，委托代理人还应携带“法定代表人证明书”和“法定代表人授权委托书”，以证明其身份。

4.开标会议由招标人委派的代表主持，与会投标人予以监督。

⑴.监督检查投标文件的密封和标记情况，必要时，招标人可委托公证机构派员进行现场检查并公证；

⑵.经确认无误后，由招标人委派的代表当众拆封投标函，宣读投标人名称、监理投标报价，以及监理投标函中的其他主要内容。

5.对于在投标截止时间前收到的监理投标函，都应当众拆封、宣读。但按规定被撤回的投标文件将不予开封，并退给投标人。

6.按本须知相关规定判定为不予受理的投标文件，不予送交评标委员会。

7.开标小组应对开标过程进行记录并填写“监理标书开标情况记录表”以存档备查。

8.不予受理的投标文件：

⑴.在本投标须知前附表2规定的投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的；

⑵.未按本招标文件的规定进行密封、标记和骑缝加盖投标人公章的或违反暗标（包括监理投标答辩）规定的；

⑶.施工阶段监理服务收费的投标报价超出规定收费基准价的上下浮动20%范围的；

⑷.资格后审被评为不合格的。

9.监理方案标采取暗标时对投标文件的标记与识别

⑴.招标人明确规定投标文件封装要求，不应产生歧异；

⑵.招标人事先按投标人数量准备若干组密封的识别标记信封组，每组信封2只，成组保存。信封的外观应完全相同且不得做任何标记。每组信封内分别存放相同的识别标记。

⑶.开标现场投标文件已被受理的每个投标人的代表从上述信封组中随机抽取一组。由投标人保管其中一只，另一只粘贴于该投标人的监理方案标密封袋上。由投标人保存的识别标记信封在评标委员会要求其启封前不得开启，否则可能导致投标人的投标文件被判定为废标。

⑷.监理方案标评标开始前，由评标委员会共同将粘贴于投标人监理方案标密封袋上的识别标记信封启封，并将其中的识别标记标注于该投标人的每份监理方案标文件封面上。

⑸.监理方案标评审完毕后，由建设工程交易服务中心工作人员和招标人代表邀请全部投标人共同监督，依次检查各投标人保存的识别标记信封的密封状态。凡识别标记信封已经提前开启的均将被判定为废标。

⑹.通过密封检查后，依次要求投标人开启其保存的识别标记信封，宣布其中的识别标记并记录在《监理方案标暗标识别记录表》中。

⑺.将由评标委员会标记了识别标记的监理方案标正本提交对应的投标人代表确认，并请投标人代表在《监理方案标暗标识别记录表》中签字确认。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理方案标暗标识别记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监理方案标识别标记 |  | 投标人全称 |  |  |  |  |  |  | 有 效 性 判断结论 |  |  |  | 投标人代表 签字确认记录 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人代表 |  |  | ： |  |  |  | （签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交易中心工作人员 |  |  | ： |  |  |  | （签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  |  | ： |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 时 |  |  | 分 |

### ㈡、评标委员会的组成

1.评标委员会由招标人依法组建，一般由招标人委派的代表在交易中心随机抽取的评标专家组成，成员人数为5名以上（含5名）的单数，但在同一项建设工程的评标委员会组成人员中，随机抽取的来自同一单位的评标专家不得超过2名。

2.招标人是否委派1名评标代表作为评标委员会的成员参与组成评标委员会，由招标人在本投标须知前附表1中选定。

3.凡招标人派代表参加评标的，或者工程造价在2亿元以上的项目，应当在交易中心专门设置的资深专家库巡查员中抽取1～2名资深专家进行评标监督。其他项目是否设置专家巡查员由业主自行决定，但如果设置，必须在交易中心相关巡查库中抽取。

### ㈢、评标方法

评标方法包括：方案优先法、综合评估法、先评后抽法，究竟采用何种评标方法，由招标人在本投标须知前附表1中选定。

### ㈣、评标顺序

1.必须遵循的评标顺序为：①监理方案标书→②监理答辩→③监理资信标书→④监理投标函→⑤抽签。

2.当采用方案优先法时不进行第②、⑤项；采用综合评审法时不进行第⑤项：

3.上一阶段的标书初始评分值一经评出，在按顺序进入下一阶段的标书评审时，评标专家不得对上一阶段所评标书的初始评分值进行任何更改。

### ㈤、评分标准

评分标准主要包括：评分项目、评分要点、评分取值建议等，具体详见本招标文件第四章《附件材料》之三《投标文件评分表》。

### ㈥、投标文件加权系数

采用方案优先法时，各类投标文件的加权系数按监理报价标0.05或0.10，监理资信标书0.15或0.20，监理方案标书0.80或0.70进行分配（各加权系数相加等于1）。招标人应在本投标须知前附表2中进行选定。

采用综合评估法时，各类投标文件的加权系数按监理报价标0.05或0.10，监理资信标书0.15或0.25，监理方案标书0.60或0.45，监理投标答辩0.20进行分配（各类加权系数相加等于1）。招标人应在本投标须知前附表2中选定。

### ㈦、评分取值

对于采用方案优先法或综合评估法的评分取值，在各评标专家按顺序对监理方案标书、监理投标答辩（仅综合评估法）、监理资信标书、监理投标函分别进行评审、评分后，由评标委员会主任委员或者选派的代表负责将全体评委的单项评分按监理方案标、答辩、监理资信标、监理报价分别进行单项汇总。汇总时分别对评委的评分去掉一个最高评分和一个最低评分后进行算术平均，作为投标人该单项的最终得分。

### ㈧、中标候选人

对于采用方案优先法或者综合评估法的，各投标人的投标总分值评出后，总分值高低排序第1名的投标人即为中标候选人。

对于采用先评后抽法的，各投标人的投标总分值评出后，按招标人在本投标须知前附表2中选定的投标总分值高低排序前5～3名的投标人，经在交易中心进行抽签而中签的投标人即为中标候选人。

### ㈨、投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清答疑，投标人应当进行澄清答疑或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标报价和其他实质性内容。

2.评标过程，对需要投标人澄清、说明、补正的，评标委员会应当及时提请交易中心管理人员通知相关投标人进行答辩或者澄清答疑，并作好记录。相关投标人应当在通知到达的时间内到达。如果投标人在通知到达的时间后半个小时仍未到达，评标委员会可对该投标人的投标文件作废标处理。

3.评标委员会要求作澄清答疑的，澄清答疑人必须是拟任项目总监、投标人法人或在投标文件上签字的法定代表人之授权委托人。

4.参加澄清答疑的所有人员须由交易服务中心的工作人员核对身份，澄清答疑人员务必携带有效的身份证明文件。

### ㈩、围标、串标与废标的判定与处理

1.围标、串标的判定与处理

有下列情形之一的，经评标委员会遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按围标、串标行为对待，除按废标处理外，将提请建设行政主管部门或者有关行政管理部门根据情况依法做出处罚：

⑴.不同投标人的投标文件内容存在非正常一致；

⑵.不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

⑶.不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制的；

⑷.不同投标人的投标文件载明的项目监理机构成员出现同一人的；

⑸.不同投标人的投标文件相互混装的；

⑹.不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

⑺.不同投标人委托同一人提交投标文件的；

⑻.评标委员会认定的其他串通投标情形。

2.废标的判定与处理

有下列情形之一的，经评标委员会遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按废标处理而让该投标文件退出评标程序。

⑴.投标文件未的封装未按本招标文件的相关规定对进行密封、标记和骑缝加盖投标人企业公章，或没有投标人企业法定代表人或其授权委托人签章的；

⑵.投标文件未按招标文件的相关规定加盖投标人企业公章，或没有投标人企业法定代表人或其授权委托人签章的；

⑶.当投标文件的签署为投标人企业法定代表人的授权委托代理人时，监理投标函中没有投标人企业法定代表人的授权委托书原件的；

⑷.当监理方案标采用“暗标”时，违反本招标文件有关“暗标”的相关规定的；

⑸.施工阶段监理服务收费报价超出规定收费基准价上下浮动20%范围的；

⑹.投标人以他人的名义投标或有弄虚作假投标嫌疑，或出现上述围标或串标情形的；

⑺.投标人拟派驻的总监的任职资格条件不符合国家有关规定的；

⑻.监理方案标书中有违反国家规范强制性条文或技术标准的；

⑼.监理投标函的实质性内容不符合本招标文件规定的。

### （十一）、评标报告

1.由评标委员会主任委员或其指定的其他评标委员会成员填写评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：基本情况和数据表；评标委员会成员名单；开标记录；符合要求的投标一览表；废标或围标、串标情况说明；评标标准、评标方法或者评标因素一览表；经评审的评分比较一览表；经评审的投标人排序；推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；澄清、说明、补正事项纪要。

2.评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

3.对发现的涉嫌违法、违规行为，应当在评标报告中做出详细说明，做好取证工作，并及时告知建设行政主管部门当日值班主任。

### （十二）、评标过程及投标文件的保密

1.开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

2.在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。

3.中标人确定后，招标人可不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

4.所有投标人对其编制的投标文件均拥有知识产权。评标结束后，市建设工程交易服务中心（或龙岗、宝安分中心）仅保留一套投标人的投标文件副本供存档之用及供后评审之用。招标人仅可在办理相关手续后，从市建设工程交易服务中心（或龙岗、宝安分中心）领取第一中标候选人的投标文件正本。其它投标人的各种投标文件在市建设工程交易服务中心（或龙岗、宝安分中心）保存至投标有效期满后30天内，由投标人凭投标文件提交时，市建设工程交易服务中心（或龙岗、宝安分中心）开具的投标文件提交回执领回，逾期未有领回的，由市建设工程交易服务中心（或龙岗、宝安分中心）统一进行处理。

### （十三）、招标人应向评标委员会提供以下供评标使用的资料

1.通过备案审查的监理招标文件，包括招标文件澄清、答疑和补遗文件、工程概况介绍（包括工程规模、工程特点和难点、招标文件与示范文本有较大变动条款的重点提示等）；

2.招标工程的主要施工图纸、地质勘探报告等工程技术资料；

3.其他评标所必须的资料。

### （十四）、其他规定

1.若发现投标人的投标行为出现《深圳市建筑市场主体及从业人员不良行为记录与公示办法操作细则（试行）》（深建字[2002]98号）列明的各种情形的，招标人及评标委员会将提请主管部门对相应投标人作不良记录。

2.若投标人涉嫌上述列明的各种围标、串标情形的，评标委员会应当提请主管部门作进一步的调查处理，并追究相关单位和个人的责任；招标人可以暂停或者取消相关投标人参加招标人其他任何工程投标的资格。

3.评标过程中，若评标委员会认为本次招标缺乏竞争性，可以不推荐中标候选人。由招标人重新组织招标。招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失。

4.评标委员会在表决判定废标后，有效投标人不足3个的，如评标委员会认为投标仍然具有竞争力，可继续后续正常的评标工作，并推荐中标候选人。否则，应当终止评标，宣布本次招标失败。由招标人重新组织招标，招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失。

5.对于采用综合评估法的监理投标答辩，投标人如无正当理由放弃答辩的，评标委员会可以直接按废标处理该投标文件，并通过审核其投标文件，判定是否存有围标、串标嫌疑或其他违规行为，如判定确有围标、串标嫌疑或其他违规行为，应报请建议行政主管部门予以处罚。

## 十二、中标通知书

### ㈠、中标人的确定

招标人应在评标委员会所推荐的中标候选人中确定中标人，并自确定中标人之日起7个日历天内，向主管部门提交招投标情况的书面报告。

### ㈡、中标结果公示

招标人应当自确定中标人之日起7个日历天内，向主管部门提交招投标情况的书面报告，并将中标结果在深圳建设工程交易服务网公示3个工作日。

### ㈢、中标通知书

招标人将中标结果在建设工程交易服务中心公示期满无异议的，招标人应在10个工作日内向中标人发出交易中心确认的中标通知书，并在发出中标通知书的同时，将中标结果书面通知所有未中标的投标人。

## 十三、合同的授予

1.本工程《建设监理合同》将授予按评标委员会所推荐的，并经招标人确定的中标人。

2.招标人应自中标通知书发出之日起30日内，按照国家住房与城乡建设部和国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程监理合同（示范文本）》，或者深圳市住房与建设局参照该文本编制、发布的《深圳市建设工程监理合同（示范文本）》与中标人订立合同，合同中监理服务收费总额为中标人的投标报价（因计算错误，评标委员会修正中标价的除外），并在合同订立之日起15日内，将订立的合同送建设行政主管部门或者有关行政管理部门备案审查。

3.招标人与中标人签订的《建设监理合同》必须遵守本招标文件的合同条件，而不得更改。

4.中标人如不与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除中标，给招标人造成损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

5.中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程的建设工程监理与相关服务工作，不得将中标工程转让（转包）给他人。

# 第三章  合同条款

|  | 工程编号 | ： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合同编号 | ： |  |

深圳市建设工程监理与相关服务合同

（示范文本）

| 工程名称 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | ： |  |
| 委 托 人 | ： |  |
| 监 理 人 | ： |  |

2010年元月试行版

## 第一部分  建设工程监理与相关服务协议书

委托人：

监理人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其它有关法律、法规规定，经过双方协商一致，签订本合同。

### 第一条  工程概况

工程名称：

工程地点：

工程规模：

工程类别：                        工程等级：

投资性质：                        工程概算投资额：

招标部分工程概算投资额：

其    它：

### 第二条  词语含义

本合同协议书中的有关词语含义与本合同通用条件、专用条件中的定义相同。

### 第三条  合同组成部分

下列文件均为本合同的组成部分，其解释顺序依次如下：

3.1 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

3.2 协议书；

3.3专用条件、附加协议条款及合同附件；

3.4本合同通用条件；

3.5中标通知书或监理委托书；

3.6监理投标书。

### 第四条  工程监理范围

4.1房屋建筑工程：

4.2市政公用工程：

4.3其他工程：

### 第五条  监理服务期限

5．1□ 勘察阶段服务期限自     年   月   日起至     年   月   日止，共    日历天（或自                                      起至

止，暂计        日历天）。

5．2□ 设计阶段服务期限自     年   月   日起至     年   月   日止，

共    日历天（或自                                      起至

止，暂计        日历天）。

5．3□施工阶段服务期限自     年   月   日起至     年   月   日止，

共    日历天（或自                                      起至

止，暂计        日历天）。

5．4□保修阶段服务期限自     年   月   日起至     年   月   日止，

共    日历天（或自                                      起至

止，暂计        日历天）。

5．5□其他服务期限自     年   月   日起至     年   月   日止，共    日历天（或自                                      起至

止，暂计        日历天）。

### 第六条  监理服务收费的计取与支付方式：

双方商定，本工程各阶段监理服务收费计取依据国家发展改革委、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）的《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》执行。

6．1勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段监理收费：

6.1.1 勘察阶段、设计阶段、设备采购监造监理人委派的监理人员数量与费用标准

| 序号 | 监理服务 人员职级 | 监理人员数量（人） |  |  | 工日费用标准（元/天·人） |  | 暂 定 工作日 (天) | 折算成 月 数 （个月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勘察阶段 | 设计阶段 | 设备采购监造阶段 | 《规定》的 标准范围 | 双方协商 一致标准 |  |  |
| 1 | 高级专家 |  |  |  | 1000～1200 |  |  |  |
| 2 | 高级职称人员 |  |  |  | 800～1000 |  |  |  |
| 3 | 中级职称人员 |  |  |  | 600～800 |  |  |  |
| 4 | 初级及以下职称人员 |  |  |  | 300～600 |  |  |  |
| 注：双方商定的工日费用标准必须在《规定》标准范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.2 勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段的服务收费额

勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段的服务收费额为下式各职级监理人员的费用之和。经核算：勘察阶段服务收费额暂定为：       万元；设计阶段服务收费额暂定为：        万元；设备采购监造阶段收费额暂定为       万元。

勘察阶段、设计阶段服务或设备采购监造阶段收费额 ＝〔①数量×双方协商一致标准×暂定工作日〕＋〔②数量×协商一致×暂定工作日〕＋〔③数量×协商一致×暂定工作日〕＋〔④数量×协商一致×暂定工作日〕

6.2 施工阶段监理服务收费：

6．2.1本工程建筑安装工程费为     万元，设备购置费为      万元，联合试运转费为      万元。

6．2．2本工程的施工监理服务收费按照           （工程概算投资额或建筑安装工程费）分档定额计费。

6．2.3施工监理服务收费的计费额

本工程设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额的比例为     。

工程概算投资额=建筑安装工程费+设备购置费+联合试运转费=     +      +     =     万元。

经计算，本工程施工监理服务收费的计费额为        万元。

6．2.4施工监理服务收费基价

经计算，本工程施工监理服务收费基价为       万元。

6．2.5 施工监理服务收费的基准价

按照收费标准，本工程的专业调整系数为     ，工程复杂程度调整系数为     ，高程调整系数为     。

本工程的施工监理服务收费基准价＝施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数

＝           （万元）×       ×       ×

＝           万元。

6．2.6 施工监理服务收费

经商定，本工程施工监理服务收费的浮动幅度值为      。

施工监理服务收费金额＝施工监理服务收费基准价×（1±浮动幅度值）＝           ×（1±   ）＝           万元（大写               ）。

6．3保修阶段

□ 6.3.1 按施工阶段监理服务收费总额的5％计取

经核算，保修阶段相关服务收费额为：                   万元。

□ 6.3.1按人工日费用标准计取

⑴.保修阶段监理人委派的监理人员数量与费用标准

| 序号 | 监理服务人员职级 | 监理人员 数 量 （人） | 工日费用标准（元/天·人） |  | 暂 定 工作日 (天) | 折算成 月 数 （个月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《规定》的 标准范围 | 双方协商 一致标准 |  |  |
| 1 | 高级专家 |  | 1000～1200 |  |  |  |
| 2 | 高级职称人员 |  | 800～1000 |  |  |  |
| 3 | 中级职称人员 |  | 600～800 |  |  |  |
| 4 | 初级及以下职称人员 |  | 300～600 |  |  |  |
| 注：双方商定的工日费用标准必须在《规定》标准范围内。 |  |  |  |  |  |  |

⑵.保修阶段服务收费总额

保修阶段服务收费额为下式各职级监理人员的费用之和。经核算，保修阶段服务收费额暂定为：                     万元。

保修阶段服务收费额 ＝〔①数量×双方协商一致标准×暂定工作日〕＋〔②数量×协商一致×暂定工作日〕＋〔③数量×协商一致×暂定工作日〕＋〔④数量×协商一致×暂定工作日〕

6．4 监理与相关服务收费的支付方式：

6．4．1勘察、设计、设备采购监造阶段的相关服务收费统一采用按月度支付的方式，即：

(1).勘察阶段月度相关服务收费额按本协议上述条款6.1.2计取.其中“暂定工作日”按本月实际工作日计取。

(2).设计阶段月度相关服务收费额按本协议上述条款6.1.2计取. 其中“暂定工作日”按本月实际工作日计取。

(3). 设备采购监造阶段月度相关服务收费额按本协议上述条款6.1.2计取. 其中“暂定工作日”按本月实际工作日计取。

6．4．2保修阶段相关服务收费的支付方式和支付金额分别为 ：

。

6．4．3施工阶段监理服务的支付分为预付款和进度款两部分：

(1).预付款的支付：自监理合同签订之日起        日内委托人应支付监理服务收费总额的        %，作为预付款；即                  万元。

(2).进度款每月支付一次，可采取下列两种方式，按         执行：

A、按月度额支付：

月度监理服务收费额＝（施工阶段监理服务收费总额－预付款）÷（施工阶段服务期限持续时间÷30）；即                   。

B、按实物工作量支付：

委托人按委托人与监理人所指派的工程代表审定的当月完成的实物工作量的造价与当月进场建安设备购置费之和，再乘以监理服务收费率的积支付当月监理服务收费额；

当月监理服务收费额＝（实物工作量造价＋进场设备购置费）×（施工阶段监理服务收费额÷工程概算投资额）；即                       。

6．4．4 对于勘察、设计、设备采购监造阶段的相关服务收费，委托人应在每月的10日前，支付监理人上一月度的相关服务收费。

对于施工阶段的监理服务收费，委托人应在每月的10日前，支付监理人上一月度的监理服务收费（进度款）；工程竣工之日起10日内，委托人应向监理人支付施工阶段全部监理服务收费。

6．5 委托人应当按合同约定的日期按时支付监理与相关服务费用。逾期支付的，每拖延一天即需付逾期未付金额的0.5%的滞纳金，并应按银行同期贷款利率偿付利息。

### 第七条  监理人承诺

监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件约定的服务范围，并按通用条件“监理任务和内容”中相应阶段的服务内容开展工作。

### 第八条  委托人承诺

委托人向监理人承诺按本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理报酬。

### 第十条、合同生效

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本   份，双方各执    份，双方签字盖章并送                   备案后本合同生效。

委托人：（签章）	监理人：（签章）

住所：	住所：

法定代表人或其委托代理人：（签章）	法定代表人或其委托代理人：（签章）

开户银行：	开户银行：

账号：	账号：

邮编：	邮编：

电话：	电话：

合同订立时间：       年    月    日

合同订立地点：

## 第二部分  通用条件

### 一、词语定义、适用语言和法规

第1条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

⑴ “工程”是指委托人委托实施建设工程监理与相关服务的工程。

⑵ “委托人”是指承担直接投资责任的、委托建设工程监理与相关服务的一方，以及其合法继承人。

⑶ “监理人”是指提供建设工程监理与相关服务，并承担建设工程监理与相关服务责任的一方，以及其合法继承人。

⑷ “相关服务”是指监理人提供勘察、设计、设备采购监造与保修阶段的监理服务。

⑸ “施工监理服务”是指监理人提供施工阶段的监理服务。

⑹ “工程概算投资额”是指经政府发展改革部门批复的建设项目工程投资概算额，与施工承包合同的工程造价和工程竣工结算造价没有任何联系。

⑺ “计费额”是指工程概算投资额。对于铁路、水运、公路、水电、水库工程，施工阶段监理服务收费的计费额为政府发展改革部门批复的建设项目工程概算投资额中的建筑安装工程费。对于市政、房建等其他工程，施工阶段监理服务收费的计费额为政府发展改革部门批复的建设项目工程概算投资额，即建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和。工程竣工验收前，工程概算投资额如经政府发展改革部门批准进行调整的，施工阶段监理服务收费的计费额为调整后的工程概算投资额（铁路、水运、公路、水电、水库工程为调整后的工程概算投资额中的建筑安装工程费）。

⑻ “收费基价”是指完成国家法律法规、规范规定的施工阶段监理基本服务内容的价格。施工监理服务收费基价按国家发展改革委、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）中《施工监理服务收费基价表》（附表二）确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定施工监理服务收费基价。

（9）“收费基准价”是指按照国家发展改革委、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）收费标准规定的基价和本合同协议书6.26计算出的施工监理服务基准收费额。

（10） “监理机构”是指监理人派驻本工程实施建设工程监理与相关服务的组织。

（11） “第三方”是指除委托人、监理人以外与工程建设有关的当事人。

（12）“日”是指任何一个午夜到下一个午夜间的时间段。

（13）“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第2条  监理依据

⑴ 国家和地方现行的有关工程建设及建设监理的法律、法规、规范性文件、技术规范及标准；

⑵ 政府批准的计划立项、规划要点、设计要点及有关文件；

⑶ 已报批的施工图纸；

⑷ 依法成立的与本工程有关的合同或协议。

第3条  监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

### 二、监理任务和内容

第4条  监理任务：对工程建设的目标进行有效地控制和管理，做好组织协调工作，全面维护委托人委托的项目合法权益，为委托人提供技术、经济、法律等方面的咨询意见，帮助委托人尽可能实现预定的合理建设目标。

第5条  勘察阶段相关服务内容：

- 协助委托人编制勘察任务书，选择勘察单位并签订勘察合同；

- 管理委托人与勘察单位签订的有关合同、协议，督促勘察单位按合同和协议要求及时提供合格的勘察成果；

- 核查勘察方案是否符合批准的勘察任务书，以及是否符合勘察合同的规定；

4．监督实施勘察方案，并参加勘察成果的验收。

第6条  设计阶段相关服务内容：

（一）设计阶段的投资控制

1．在可行性研究的基础上，进一步进行项目总投资目标的分析、论证；

2．根据方案设计，审核项目总投资估算，供委托方确定投资目标参考，并基于优化方案协助委托方对估算作出调整；

3．进一步编制项目总投资切块、分解规划，并在设计过程中控制其执行；在设计过程中若有必要，及时提出调整总投资切块、分解规划的建议；

4．审核项目总投资概算，在设计深化过程中严格控制在总概算所确定的投资计划值中，对设计概算作出评价报告和建议；

5．根据工程概算和工程进度表，编制设计阶段资金使用计划，并控制其执行，必要时，对上述计划提出调整建议

6．从设计、施工、材料和设备等多方面作必要的市场调查分析和技术经济比较论证，并提出咨询报告，如发现设计可能突破投资目标，则协助设计人员提出解决办法，供委托方参考；

7．审核施工图预算，调整总投资计划；

8．采用价值工程方法，在充分满足项目功能的条件下考虑进一步挖掘节约投资的潜力；

9．进行投资计划值和实际值的动态跟踪比较，并提交各种投资控制报表和报告；

10．控制设计变更，注意检查变更设计的结构性、经济性、建筑造型和使用功能是否满足委托方的要求。

（二）设计阶段的进度控制

1．参与编制项目总进度计划，有关施工进度与施工监理单位协商讨论；

2．审核设计方提出的详细的设计进度计划和出图计划，并控制其执行，避免发生因设计单位推迟进度而造成施工单位要求索赔；

3．协助起草主要甲供材料和设备的采购计划，审核甲供进口材料设备清单；

4．协助委托方确定施工分包合同结构及招投标方式；

5．督促委托方对设计文件尽快作出决策和审定；

6．在项目实施过程中进行进度计划值和实际值的比较，并提交各种进度控制报表和报告(月报、季报、年报)；

7．协调室内外装修设计、专业设备设计与主设计的关系，使专业设计进度能满足施工进度的要求。

（三）设计阶段的质量控制

1．协助委托方进一步确定项目质量的要求和标准，满足有关部门质量评定标准要求，并作为质量控制目标值，参与分析和评估建筑物使用功能、面积分配、建筑设计标准等，根据委托方的要求，编制详细的设计要求文件，作为方案设计优化任务书的一部分；

2．研究图纸、技术说明和计算书等设计文件，发现问题，及时向设计单位提出；对设计变更进行技术经济合理性分析，并按照规定的程序办理设计变更手续，凡对投资及进度带来影响的变更，需会同委托方核签；

3．审核各设计阶段的图纸、技术说明和计算书等设计文件是否符合国家有关设计规范、有关设计质量要求和标准，并根据需要提出修改意见，争取设计质量获得市有关部门审查通过；

4．在设计进展过程中，协助审核设计是否符合委托方对设计质量的特殊要求，并根据需要提出修改意见。

5．若有必要，组织有关专家对结构方案进行分析、论证，以确定施工的可行性、结构的可靠性，进一步降低建造成本；

6．协助智能化设计和供货单位进行大楼智能化总体设计方案的技术经济分析；

7．对常规设备系统的技术经济进行分析，并提出改进意见；

8．审核有关水、电、气等系统设计与有关市政工程规范、地块市政条件是否相符合，争取获得市有关部门审查通过；

9．审核施工图设计是否有足够的深度，是否满足可施工性的要求，以确保施工进度计划的顺利进行；

10．对项目所采用的主要设备、材料充分了解其用途，并作出市场调查分析；对设备、材料的选用提出咨询报告，在满足功能要求的条件下，尽可能降低工程成本；

11．会同有关部门对设计文件进行审核，必要时组织会议或专家论证。

（四）设计阶段的合同管理

1．协助委托方确定设计合同结构；

2．协助委托方选择标准合同文本，起草设计合同及特殊条款；

3．从投资控制、进度控制和质量控制的角度分析设计合同条款，分析合同执行过程中可能出现的风险及如何进行风险转移；

4．参与设计合同谈判；

5．进行设计合同执行期间的跟踪管理，包括合同执行情况检查，以及合同的修改、签定补充协议等事宜；

6．分析可能发生索赔的原因，制定防范性对策，减少委托方索赔事件的发生，协助委托方处理有关设计合同的索赔事宜，并处理合同纠纷事宜

7．向委托方递交有关合同管理的报表和报告

（五）设计阶段的信息管理

1．对设计阶段的信息进行分解，建立设计阶段工程信息编码体系；

2．建立设计阶段信息管理制度，并控制其执行；

3．进行设计阶段各类工程信息的收集、分类存档和整理；

4．运用计算机进行项目的信息管理，随时向委托方提供项目管理各种报表和报告；

5．协助委托方建立有关会议制度，整理会议记录；

6．督促设计单位整理工程技术经济资料、档案；

7．协助委托方进行图纸和设计文件的分发、管理；

8．填写项目管理工作记录，每月向委托方递交设计阶段项目管理工作月报；

9．将所有设计文档（包括图纸、技术说明、来往函件、会议纪要、政府批件等）装订成册，在项目结束后递交委托方。

（六）设计阶段组织与协调的任务

1．协助委托方协调与设计单位之间的关系，及时处理有关问题，使设计工作顺利进行；

2．协助委托方处理设计与各有关部门和主管部门的联系，摸清有关设计参数和要求；

3．协助委托方做好方案及扩初审批的准备工作，协助处理和解决方案和扩初审批的有关问题；

4．协助委托方协调设计与招投标之间的关系；

5．协助委托方协调设计与施工之间的关系；

6．协助设计方进行主体设计与专业细部设计、中外合作设计以及设计各专业工种之间的协调。

第7条  施工阶段服务内容

（一）施工阶段的质量控制

1．熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见；

2．审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；

3．审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度；

4．检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作；

5．协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复核有关测量成果；

6．审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

7．审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果。必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验；

8．对施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相；

9．组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；

10．组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；

11．对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作；

12．审查竣工资料，组织竣工预验收；

13．参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告。

（二）施工阶段的投资控制

1．审核招标文件和合同文件中有关投资的条款；

2．审核、分析各投标单位的投标报价；

3．编制施工阶段各年度、季度、月度资金使用计划并控制其执行；

4．利用专业投资控制软件每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表；

5．工程付款审核；

6．审核其它付款申请单；

7．审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜。

（三）施工阶段的进度控制

1．熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

2．审核、分析各投标单位的进度计划；

3．审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施工总进度；

4．审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整；

5．在项目实施过程中，用计算机进行进度计划值与实际值的比较，每月、季、年提交各种进度控制报告。

（四）施工阶段的合同管理

1．合理划分子项目，明确各子项目的范围；

2．确定项目的合同结构，绘制项目合同结构图；

3．协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷；

4．进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。

（五）施工阶段的信息管理

1．进行各种工程信息的收集、整理、存档；

2．定期提供各类工程项目管理报表；

3．建立工程会议制度；

4．督促各施工单位整理工程技术资料。

（六）施工阶段的组织与协调

1．检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告；

2．审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作；

3．复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格；

4．组织、协调委托人与施工单位之间的关系。

（七）施工阶段的风险管理

1．制订风险管理策略；

2．在合同中采取有利的反索赔方案；

3．制订合理的工程保险投保方案；

4．工程变更管理；

5．协助处理索赔及反索赔事宜；

6．协助处理与保险有关的事宜。

（八）施工阶段的现场安全、文明管理

1． 监理人应根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，按照工程建设的强制性标准、《建设工程监理规范》（GB50319）和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等；

2． 对中型及以上项目和《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，监理人应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对承包人安全技术措施的检查方案；

3. 审查承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求；

4．检查承包人在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促承包人检查各分包商的安全生产规章制度的建立情况。

5.审查承包人的施工资质和安全生产许可证是否合法有效；

6. 审查承包人的项目经理（建造师）和专职安全生产管理人员是否具备合法资格；

7.审核承包人特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效；

8.审核承包人应急救援预案和安全防护措施费用使用计划；

9.监督承包人按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，及时制止违规的施工作业；

10. 定期巡视检查施工过程中的危险性较大的工程作业情况；

11.核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续；

12. 检查施工现场各种安全标志和安全防护设施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况；

13. 督促承包人进行安全自查工作，并对承包人自查情况进行抽查，参加委托人组织的安全生产专项检查；

14.监理人应派专人对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全隐患，应书面通知承包人，并督促其立即整改；情况严重的，监理人应及时下达工程暂停令，要求承包人停工整改，并同时报告委托人。安全事故隐患消除后，监理人应检查整改结果，签署复查或复工意见。承包人拒不整改或不停工整改的，监理人应当及时向工程所在地建设行政主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录。检查、整改、复查、报告等情况应当记载在监理日记、监理月报中；

15.监理人应核查承包人提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施等验收记录，并由监理机构签收备案；

16. 督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；

17. 组织工地卫生及文明施工检查。

第8条  采购监造阶段服务内容

1．依据工程项目的施工总进度计划，协助委托人编制永久工程设备采购招标进度计划；

2．协助委托人进行永久工程设备采购招标设计及招标文件的审查工作，并参加招标、评标及合同谈判工作；

3．管理采购合同，并对采购计划进度进行监督与控制；

4．代表委托人对永久工程设备及主要零部件的生产质量和进度等进行监督、管理、控制和协调；

5．代表委托人组织永久工程设备出厂验收；

6．核查永久工程设备实际到货进度是否符合采购合同要求和工程进度要求，必要时，应向委托人提出设备到货进度的调整意见；

7．记录和整理安装调试中发现的设备制造缺陷和质量问题，提出处理建议，协助委托人与供货单位谈判交涉；

8．代表委托人协调设备供货人与承包人之间的关系。

第9条  保修阶段相关服务内容：

1．协助委托人与施工单位签订保修协议；

2．制订保修阶段工作计划；

3．定期检查项目使用和运行情况；

4．检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复；

5．审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收 ；

6．审核签署修复费用，并报委托人批准支付；

7．整理保修阶段的各项资料。

### 三、监理人的义务

第10条 监理人应按本合同约定提供工程监理及相关服务。

第11条 监理人应组建满足工程监理及相关服务工作需要的项目监理机构，向委托人报送委派的总监理工程师及项目监理机构主要人员名单和监理规划。

1、 在服务期限内，项目监理机构人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。监理人可根据工程进展和业务需要对项目监理机构人员作出合理调整。若更换现场监理人员，应以相当资格与技能的人员替换。其中，更换总监理工程师须提前7日向委托人报告，经委托人同意后方可更换。

2、 如果监理人员存在以下情况之一，监理人应及时更换该监理人员：

（1）严重过失行为；

（2）违法或涉嫌犯罪；

（3）不能胜任所担任的岗位要求；

（4）严重违反职业道德。

第12条 监理人履行合同义务期间，应遵循监理职业道德准则和行为规范，严格按法律法规及标准提供服务。

第13条 在委托服务范围内，委托人和承包人提出的任何意见和要求，监理人应及时拟定处置意见，再与委托人、承包人协商确定。委托人与承包人之间发生争议时，监理人应根据自己的职责与委托人、承包人进行协商。

第14条  监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为委托人提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助委托人实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

第15条  监理机构使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产。在监理与相关服务工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给委托人，并按双方约定的时间和方式移交此类设施和物品。

第16条  在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

### 四、委托人的义务

第17条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理与相关服务工作提供外部条件。

第18条  委托人应当在双方约定的时间内，免费向监理机构提供与工程有关的、为监理机构所需要的工程资料。

第19条  委托人应当在约定的时间内，就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第20条  委托人应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第21条  委托人应当将授予监理人的监理权力，以及监理机构成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。

第22条  委托人应为监理机构提供如下协助：

（1）获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家的名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

（3）与本工程有关的所有承包合同。

（4）本工程的图纸、地质勘察报告、地下管线探测报告及其他有关技术文件资料。

第23条  委托人应免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿。

第24条  如果双方约定，由委托人免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件增加与此相应的条款。

### 五、监理人的权利

第25条  委托人在委托的工程范围内，授予监理人以下监理权利：

⑴ 选择工程总承包人的建议权。

⑵ 选择工程分包人的认可权。

⑶ 工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；

⑷ 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

⑸ 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保安全、保工期、降低成本，以及节能的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

⑹ 工程建设相关协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应事先向委托人报告；

⑺ 征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人做出书面报告。

⑻ 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和施工合同约定，以及国家质量标准、节能要求的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的检验批、分项、分部工程和有安全风险的施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理人复工令后才能复工。

⑼ 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权；

⑽ 在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权。未经监理人签字确认，委托人不得支付工程款。

⑾ 监理人有权及时向委托人获取工程建设过程中有关信息和资料，如：勘察设计委托合同、施工承包合同、供货合同、工程量洽商变更、材料设备采购及工程进度款支付等重要信息、资料，委托人应当给予支持。

⑿ 所有工程变更（包括设计变更和工程洽商）应当通过监理人的审核和签认。

第26条  监理机构在委托人授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用、质量、进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理机构所作的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中，如发现承包人工作不力，监理机构可提出调换有关人员直至更换承包人的建议。

第27条  在委托的工程范围内，委托人或第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处理意见，再同双方协商确定。当委托人和第三方发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份予以判断，公正地进行调解。当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。

### 六、委托人的权利

第28条　委托人有依法选定工程总承包人，以及与其订立施工合同的权利。

第29条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权，但依据有关规定须报有关部门批准的必须报有关部门批准后方可实施。

第30条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第31条　委托人有权要求监理人提交监理与相关服务工作月报及监理与相关服务范围内的专项报告。

第32条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理与相关服务职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直至终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

### 七、监理人的责任

第33条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理与相关服务过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应另拟订补充协议约定相应延长的合同期。

第34条　监理人在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务，如因监理人原因而发生质量事故，造成委托人经济损失，应当向委托人赔偿。

如因监理人的原因使工期延误，造成委托人经济损失，监理人应当向委托人赔偿；如因委托人的原因造成工期延误，委托人应向监理人补偿。

第35条　监理人对承包人违反合同约定的质量、安全要求和建筑节能要求，以及竣工（交图、交货）时限，监理单位应当采取措施予以制止，不能有效制止的，应当及时通知委托人，并报告建设行政主管部门或有关行政主管部门；因委托人违反国家法律、法规、强制性标准规范和建设程序、建筑节能规定的行为，监理单位应当采取措施予以制止，不能有效制止的，应当及时报告建设行政主管部门或有关行政主管部门。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。

第36条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

第37条　监理人应当按照法律、法规，工程建设强制性标准及监理委托合同实施监理，对所监理工程的施工质量、安全生产、建筑节能进行监督检查，并对施工质量、安全生产及建筑节能承担监理责任。

（一）施工阶段质量监理服务责任

（1） 监理人应当依照法律、法规以及有关技术标准、经审查批准的设计文件、建设工程承包合同和监理合同，代表委托人对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
　　（2） 监理人应当组织桩基础、地基基础、主体结构、重要结构部位等分项、分部工程和隐蔽工程的验收，并通知建设、勘察、设计单位和质监机构参加。
　　（3） 监理人对工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备的质量有异议的，有权进行抽查。对建设、施工单位违反规定使用建筑材料、建筑构配件和设备的，应当采取措施予以制止；不能有效制止的，应当及时报告建设行政主管部门或有关行政主管部门。
（二）施工阶段安全生产监理服务责任

⑴ 监理人应对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查，未进行审查的，监理人应承担《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定的法律责任。

⑵ 施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理人审查签字认可，承包人擅自施工的，监理人应及时下达工程暂停令，并将情况及时书面报告委托人。监理人未及时制止并报告的，监理人应承担《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定的法律责任。

⑶ 监理人在监理巡视检查过程中，发现存在安全隐患的，应按照有关规定及时下达书面指令要求承包人进行整改或停止施工。监理人没有及时下达书面指令要求承包人进行整改或停止施工的，应承担《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定的法律责任。

⑷ 承包人拒绝按照监理人的要求进行整改或者停止施工的，监理人应及时将情况向建设行政主管部门或有关行政主管部门报告。监理人没有及时将情况报告的，应承担《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定的法律责任。

⑸ 监理人未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的，应当承担《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定的法律责任。

⑹ 监理人履行了上述规定的职责，承包人未执行监理指令继续施工而发生安全事故的，监理人不承担由此造成的责任，应依法追究监理企业以外的其他相关单位和人员的法律责任。

（三）建筑节能监理服务责任

⑴.严格按照审查合格的设计文件和建筑节能强制性标准和技术规范的要求实施监理，针对工程的特点编制包含节能专篇的监理规划及节能工程监理实施细则。

⑵.总监理工程师应当对建筑节能专项施工技术方案审查并签字认可。专业监理工程师应当对工程使用的墙体材料、保温材料、门窗部品、采暖空调系统、照明设备，以及涉及建筑节能功能的重要部位施工质量检查验收并签字认可。

⑶.监理人采取巡视和旁站、平行检验等形式对节能工程实施监理。

⑷.监理人应当在《工程质量评估报告》中明确建筑节能标准的实施情况。

⑸.监理人发现承包人不按节能设计及相关强制性标准施工的，应当及时督促承包人改正；承包人拒不改正的，监理人应当及时报告委托人，由委托人督促承包人整改。

### ⑹.对采用列入禁止目录的技术、工艺、设备、材料和产品的行为，监理机构应当采取措施予以制止；制止无效的，应当及时向委托人和政府建设行政主管部门报告或有关行政主

### 管部门。

### 八、委托人的责任

第38条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第39条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。委托人应当将影响监理与相关服务的重要信息、资料等及时通知并提供给监理人。

第40条  按时、足额地向监理人支付监理与相关服务收费。

### 九、合同生效、变更与终止

第41条  按协议书中的约定生效。

第42条   双方按协议书中约定的开始和完成时间作为本合同的服务期限，但根据双方补充协议调整服务期限的除外。

第43条   任何一方提出变更请求时，经双方协商一致后可进行变更。

第44条 由于非监理人原因导致服务时间延长、服务内容增加，经双方协商一致，所延长的服务时间、增加的服务内容视为附加服务。委托人应按专用条件的约定向监理人支付附加监理服务费用。

1． 由于委托人或承包人的原因使监理人的服务受到阻碍或延误，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。监理人完成的此项服务应视为附加服务。

2． 如果委托人书面提出专用条件约定以外的相关服务要求，监理人完成此项服务应视为附加服务。

3． 如果委托人以书面形式提出要求，监理人应提交变更服务的建议方案，该建议方案的编写和提交应视为附加服务。

4．本合同生效后，如果实际情况发生变化，使得监理人不能提供全部或部分服务时，监理人应立即通知委托人。其善后工作以及恢复服务的准备工作，应视为附加服务。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过42日。

5． 委托人将部分或全部外部协调工作委托监理人承担，则应视为附加工作，并在专用条件中明确委托的工作内容和相应的监理服务费用。

第45条  满足以下全部条件，本合同即终止：

（1）本工程已办理竣工验收或工程移交手续；

（2）监理人完成本合同约定的工程监理及相关服务全部工作；

（3）委托人与监理人结清并支付监理服务费用。

第46条 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分服务无法继续履行或继续履行已无意义，委托人可以提前要求解除本合同或解除监理人的部分义务。监理人应立即作出合理安排，停止全部或部分服务，并使开支减至最小。

委托人应在28日前向监理人发出解除合同或解除监理人部分义务的通知，因解除合同或监理人部分义务导致监理人的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以赔偿。

解除合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

1、 由于非监理人的原因导致工程建设全部或部分暂停，委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分服务。

监理人应立即安排停止服务并将开支减至最小。委托人应将有关决定以书面形式通知监理人。由此导致监理人的损失应由委托人予以相应补偿。

监理人暂停部分工程监理及相关服务持续时间超过182日，监理人可发出解除合同约定该部分义务的通知;若全部暂停服务的持续时间超过182日,监理人可发出解除合同的通知。合同解除日为发出解除合同的通知之日起第14日。

2、  如果因非监理人原因，导致监理人不能全部或部分履行合同约定服务时，监理人应立即通知委托人，要求暂停全部或部分合同约定的服务。

当暂停原因消除后，监理人应尽快恢复履行合同约定的服务。

3、 当监理人无正当理由而未履行其合同约定的义务时，委托人可以书面形式通知监理人要求限期改正。若委托人在发出通知后14日内没有收到监理人书面形式的合理解释，则可在7日内发出解除本合同的通知。发出解除合同通知后的第14日合同解除。

监理人应承担相应的违约责任，委托人按合同有关条款的约定将工程监理及相关服务费用支付至合同解除日。

4、 监理人在本合同约定的支付之日起28日后仍未收到服务费用，则监理人可向委托人发出催付通知。通知发出后14日委托人仍未支付或提出监理人可以接受的延后支付安排，监理人可向委托人发出暂停服务的通知并自行暂停全部或部分服务。暂停服务后14日内监理人仍未获得服务费用或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除合同的通知。合同解除日为应支付服务费用之日起第56日。

委托人通知暂停工程监理及相关服务且暂停期超过182日，监理人可发出解除合同的通知。合同解除日为发出解除合同的通知之日起第14日。

委托人应承担解除合同的违约责任。

第47条  本合同解除后，合同约定的有关的结算、清理、争议条款仍然有效。

### 十、监理与相关服务收费

第48条  正常的监理与相关服务费用按照监理合同第一部分《建设工程监理协议书》约定的方法计取，如工程概算投资额发生变化时，经双方协商可进行调整，并按约定的时间和数额支付；附加的监理与相关服务费用按照监理合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付；如委托监理人进行设备采购监造阶段的监理，其费用按监理合同专用条件约定的方法计取。

第49条  支付监理与相关服务费用所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第50条  如果委托人对监理人提交的支付通知书中的监理与相关服务收费或部分监理与相关服务收费项目提出异议，应当在收到支付通知24小时内向监理人发出异议的通知书，但委托人不得拖延其它无异议监理与相关服务收费项目的支付。

### 十一、奖励与处罚

第51条  在满足工程质量及功能要求的前提下，如因监理人的合理化建议被委托人采用而节约工程投资的，则在合理化建议被委托人采用的28日内，委托人应按节约投资额的30%奖励监理人。但委托人委托监理人提供全过程监理与相关服务的工程除外。

第52条  监理人在监理与相关服务期限内，如工程按期竣工取得市级以上工程质量奖项的，或履约评价为良好及以上等级的，则委托人奖励监理人；如竣工验收质量不合格，则委托人处罚监理人；奖励与处罚金额由专用条件约定。

### 十二、其他

第53条  委托的工程监理与相关服务所必要的监理人员的外出考察，经委托人同意，其所需费用随时向委托人实报实销。

第54条  监理人如须另聘专家咨询或协助，在监理与相关服务范围内其费用由监理人承担，在监理与相关服务范围以外，其费用由委托人承担。

第55条  未经双方书面同意，委托人或监理人均不得转让本合同约定的权利和义务。

第56条  除委托人书面同意外，监理人及职员不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬。监理人不得参与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

### 十三、争议的解决

第57条  因本合同或与本合同有关的争议，委托人与监理人之间应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，仍不能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

## 第三部分  专用条件

- 监理人向委托人提供工程监理及相关服务包括：

□ 勘察阶段； □ 设计阶段； □ 施工阶段；

□ 保修阶段 ； □其他

第17条  外部条件包括：

第18条  经双方约定，委托人应提供的工程资料及提供时间：

第19条  委托人应在      天内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜作出书面答复。

第23条  委托人免费向监理机构提供如下设施：

监理人自备的，委托人给予经济补偿的设施如下：

第24条  在监理期间，委托人免费向监理机构提供      名职员，由总监理工程师安排工作，并免费提供      名服务员。

第34条  如监理人过失产生质量事故，造成委托人经济损失，监理人同意按以下办法承担责任，赔偿损失：

⑴ 如监理人对委托人的损失负有间接责任时，监理人对委托人的赔偿额为：工程直接损失额×受损失部分的相应收费金额比率（      %）。

⑵ 如监理人对委托人的损失负有直接责任时，监理人对委托人的赔偿额为工程直接损失额，但不超过该监理服务阶段的监理与相关服务收费额的       %。

⑶ 因监理人的原因使工期延误，造成委托人经济损失，监理人同意按以下办法承担责任，赔偿损失：

每延长一个月的赔偿金=该监理服务阶段的监理与相关服务收费额÷该监理服务阶段的监理期限（按月计）即        。

⑷ 因委托人的原因使工期延误，委托人同意按以下办法给予监理人经济补偿：

每延长一个月的补偿金=该监理服务阶段的监理与相关服务收费额÷该监理服务阶段的监理期限（按月计）即        。

第44条  附加工作服务收费金额计取和支付：

当发生附加服务工作时，双方应另行书面确定附加工作的内容，服务方式和服务收费金额的计取方式，并作为本合同的补充协议。

第48条  工程投资额变化时监理服务收费金额的调整：

因调整后的工程概算投资额与原工程概算投资额超出±    %时，双方同意调整监理服务收费金额。监理服务收费金额调整值按照以下计算方法确定，并按以下条款增加或退回监理服务费用。

（1）工程投资额发生变化时，双方同意按下列计算方法确定监理服务收费金额调整值。

监理服务收费金额调整值=投资额调整值×合同收费金额/合同投资额=（调整后的工程概算投资额—原概算投资额）×合同收费金额/合同投资额

=（         —           ） ×        /

=           元

（2） 增加或退回监理服务费用于工程结算后        日内一次结清。

（3）当增加或减少投资额较大时，双方可视发生情况另作补充协议，并按补充协议规定执行。

第49条  双方同意用        支付监理与相关服务费用，按         汇率计付。

第52条  履约评价为良好及以上等级的，奖励金额为            ；

履约评价为良好及以上等级，且取得市级工程质量奖项的，追加奖励金额            ；

工程质量不合格，处罚金额为                     。

第57条　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第      种方式解决：

⑴ 提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会仲裁。

⑵ 依法向                      人民法院起诉。

## 第四部分  附加协议条款

| 委托人：（签章） | 监理人：（签章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 或其委托代理人：（签章） | 或其委托代理人：（签章） |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

# 第四章  附件材料

## 一、监理投标函格式

### ㈠、建设工程监理服务收费报价书

深圳市 工程 监理服务收费报价书 致 （招标人）： 经分析研究了招标人提供的监理招标文件中的投标人须知、合同条款以及本次监理招标所有补遗书，并经考察工程现场以后，我监理公司投标报价如下： 1.勘察阶段报价：相关服务收费报价为： 万元。 2.设计阶段报价：相关服务收费报价为： 万元。 3.施工阶段报价：本次招标部分的监理服务收费基准价为： 万元，我公司决定将收费基准价上浮 %或下浮 %，即施工阶段监理服务收费最终报价为： 万元。 4.保修阶段报价：本次招标部分的保修阶段相关服务收费报价为： 万元。 5.监理收费报价（含施工和保修阶段）合计为： 万元。 以上报价为我公司在招标文件及合同约定的监理服务期限内完成约定监理服务全部内容的总费用。 如招标人接受我公司投标，我公司将保证遵循国家和省、市相关工程监理法律、法规的要求和招标文件的合同条件完成上述工程的监理服务任务。 我公司同意在规定的递交标书截止之日起90天内遵守本投标。在该期限期满之前，本监理报价对我公司始终有约束力，并可随时被接受。 在正式合同协议制定和签署之前，本监理报价连同招标人的中标通知书应为约束贵、我双方的合同文件。 我公司理解，招标人不一定接受最低标价的投标或贵公司可能接受其他任何投标。 投标人： （盖章） 法人代表人或其授权委托代理人： （签字） 日期： 年 月 日 投标人地址： 邮编： 电话： 传真：

### ㈡、投标承诺书

深圳市 工程 投 标 承 诺 书 致 （招标人）： 经认真分析研究招标人提供的招标文件并经考察工程现场，我公司将决定参与本工程的投标，并郑重承诺： 1.在投标函中填报的监理服务收费报价是投标人按照招标文件的要求完成监理招标文件及监理合同规定的全部工作内容所需的全部费用（含合理成本、税金及利润等一切费用）。 2.投标书中列出的监理机构人员在中标后组成本工程项目监理部，保证全部人员在监理服务的全过程中根据本工程监理工作的需要投入本项目的监理工作中。保证在施工阶段，总监理工程师每周现场办公时间不少于5天；监理机构节假日人员休息安排，提前三天通知招标人，并保证在节假日施工期间，现场值班监理人员专业满足监理工作需要。 3.未经招标人方认可，投标文件中派出的监理人员不作任意更改。如确需变更，必须先取得招标人方认可并保证变更后的监理人员能够更好地完成本工程的监理工作内容。 4.如未能组织投标文件所承诺的监理仪器、设备进场，同意按所缺的监理仪器、设备的价值2倍支付违约金。 5.派出的项目监理机构人员廉洁自律，不索取、收受委托合同约定以外的礼金和其他财物；无论公司领导或监理机构组成人员，保证不与承包人等有利益关系的单位或个人进行任何不正当的接触，不利用职务之便谋取其他不正当的利益。 6.投标过程中，遵循公开、公正、公平的原则，并与其他投标人友好竞争，保证在投标过程中不相互串通投标报价；不排挤其他投标人的合法权益；也不以其他人名义投标。 7.投标文件中所描述的企业和监理人员情况以及所提供的证明材料是真实、准确的。如有虚假，我公司愿向招标人支付不少于监理合同总价20%的惩罚性赔偿金；并愿接受建设行政主管部门给予的任何处罚。 8.如我公司以任何方式弄虚作假骗取中标；无论任何时候，招标人均可无条件取消我公司的投标资格或中标资格，已签订合同的可随时终止合同而不需要给予我公司任何补偿。 9.如我公司中标，保证按规定的时间与招标人签订监理服务合同，及时报有关主管部门审核备案，除上报建设行政主管部门备案的那一份外，承诺不再行订立背离该合同实质性内容的其他协议； 10.如我公司中标，保证严格按照经招标人认可的监理规划开展监理工作。 11.充分理解和尊重招标人的选择。 投标人： （盖章） 法人代表人或其授权委托代理人： （签字） 项目总监： （签字） ——000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000日期： 年 月 日

### ㈢、法定代表人证明书

法 定 代 表 人 证 明 书 字第 号 同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。 有效日期： 签发日期： 单位： 附：代表人性别： 年龄： 工作证号码： 营业执照号码： 经济性质： 主营： 兼营： 深圳市工商行政管理局监制

### ㈣、法人授权委托书

法人授权委托证明书 字第 号 兹授权 同志，为我方签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：签署 工程监理投标文件。 授权单位： 法定代表人： 有效期限：至 年 月 日 签发日期： 年 月 日 附：代理人性别： 年龄： 职务： 工作证号码： 营业执照号码： 经济性质： 主营： 兼营： 深圳市工商行政管理局监制

## 二、资格后审文件格式

资格后审文件一律采用“明标”方式，A4纸双面打印，标书的字符、排版等均不做限制。标书的格式及内容要求如下：

（1）法定代表人证明书原件；

（2）法人授权委托证明书原件；

（3）投标申请人营业执照复印件加盖公章；

（4）投标申请人资质证明文件复印件加盖公章；

（5）投标申请人不良行为记录情况申报；

（6）投标申请人与本次工程内容相同工程类别的业绩要求。

（注：时间范围从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推；以有关工程取得竣工验收合格证明的时间为准。）

投标申请人应将                            等证明资料复印件附于相同工程类别的业绩表后，加盖投标申请人公章，并携带相关证明文件的原件备查。

(7)项目总监资格要求：

①国家注册监理工程师（建设部注册）

②

备注：拟派总监理工程师岗位证书、执业资格证书、身份证、在投标人单位缴纳的社保证明（20  年  月至20  年  月的社保证明原件）及                并加盖投标申请人公章，并携带相关证明文件的原件备查。

## 三、监理资信标用表格式

### ㈠、投标人基本情况

### 1.投标人基本情况汇总表

| 投标人基本情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人企业名称 |  |  | 投标人企业注册资本 | 万元 |
| 投标人企业历史沿革过程概要 |  |  |  |  |
| 投标人企业 工程监理资质的 专业类别及等级 |  |  | 企业法定代表人姓名 |  |
|  |  |  | 企业技术负责人姓名 |  |
| 投标人企业 工程建设类执业 注册人员情况 | 国家注册监理工程师 | 名 | 深圳市监理工程师 | 名 |
|  | 国家注册造价工程师 | 名 | 深圳市监理员 | 名 |
| 投标人企业近5年获奖情况 | 国家级奖项 | 项次 | 省级奖项 | 项次 |
|  | 副省级城市奖项 | 项次 | 国内监理行业奖项 | 项次 |
| 投标人企业近5年监理业绩情况 | 造价≥1亿元竣工项目 | 项 | 造价＜1亿元竣工项目 | 项 |
|  | 造价≥1亿元在建项目 | 项 | 造价＜1亿元在建项目 | 项 |
| 投标人企业近5年ISO质量管理 体系认证情况 | 通过认证的ISO版本 |  | 通过认证的日期 |  |
|  | 承担认证的机构名称 |  |  |  |
| 其他需要特别说明的问题 |  |  |  |  |
| 投标人盖章： | 年 月 日 |  |  |  |

### 2.投标人工程建设类注册执业人员情况一览表

| 工程建设类注册执业人员情况一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 注册执业资格类别 |  | 行政许可注册专业 |  | 注 册 号 |
|  |  |  |  | 专业 ① | 专业 ② |  |
| 注：1.工程建设类注册执业人员为国家建设部令第158号令《工程监理企业资质管理规定》中所指的注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师； 2.表中工程建设类注册执业人员必须与国家住房和城乡建设部网站（http://www.mohurd.gov.cn/）中的工程建设类注册执业人员信息查询系统的信息内容相一致，否则将视投标人存有弄虚作假的嫌疑。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章： |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

### 3.投标人近五年来竣工的工程监理业绩一览表

| 近五年来竣工的工程监理业绩一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 程 监 理 项 目 名 称 |  | 工程规模与工程特征 | 工程造价（亿元） |  | 开 竣 工 日 期 |  | 获何奖项 | 总监姓名 |
|  |  |  |  | 合同价 | 结算价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划 | ～ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 实际 | ～ |  |  |
| 投标人盖章： |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.投标人承担监理的同期在建工程项目一览表

| 投标人承担监理的在建工程项目一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 程 项 目 名 称 |  | 工程规模与工程特征 | 工程类别 | 工程等级 | 工程造价 （亿元） | 实际开工日期 | 计划竣工日期 |
| 投标人盖章： |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

### ㈡、投标人业绩情况

### 5.提供评审的3项近5年竣工的同类工程监理业绩表

| 近5年竣工的同类工程监理业绩表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程监理项目名称 |  |  |  |
| 工程所属类别 |  |  |  |
| 工程规模与特征 |  |  |  |
| 工程概算投资（万元） |  |  |  |
| 监理服务阶段 |  |  |  |
| 工程开工日期 |  |  |  |
| 工程竣工日期 |  |  |  |
| 保修期终止日期 |  |  |  |
| 工程质量评定等级 |  |  |  |
| 工程获奖情况 |  |  |  |
| 是否发生过监理责任事故或重大质量安全事故 |  |  |  |
| 总监姓名 |  |  |  |
| 需要说明的问题 |  |  |  |
| 投标人盖章： | 年 月 日 |  |  |

### ㈢、投标人奖惩情况

### 6.投标人近5年来获奖情况一览表

| 近5年来获奖情况一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 奖项 级别 | 奖 项 名 称 | 获奖项目名称 | 获奖时间 | 授 奖 机 构 | 查 证 网 址 |
| 投标人盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

### ㈣、监理机构资源配置情况

### 7.监理机构组成人员配置计划表

| 监理机构组成人员配置计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟担任的监理岗位职务 | 姓 名 | 技术职称 | 专业特长 | 注册执业 资格类别 | 行政许可 注册专业 | 执业注册号 | 从事监 理工作 年 限 | 进退场时间 |
| 投标人盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 8.拟派驻项目总监简历表

| 拟派驻项目总监简历表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  | 职称 |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  | 所学专业 |  |  |
| 工程建设行业工作年限 |  |  | 工程监理企业工作年限 |  |  | 投标人企业 工作年限 |  |  | 技术特长 |  |  |
| 国家建设类 执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家监理工 程师注册号 |  |  |  |  |  | 国家监理工程 师注册专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似工程监理业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 9.拟派驻其他监理人员简历表

| 拟派驻其他监理人员简历表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟担任的监理岗位职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  | 职称 |  |
| 毕业院校 |  |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  | 所学专业 |  |  |
| 工程建设行业工作年限 |  |  | 工程监理企业工作年限 |  |  | 投标人企业 工作年限 |  |  | 技术特长 |  |  |
| 国家建设类执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家监理工程师注册号 |  |  |  |  |  | 国家监理工程师注册专业 |  |  |  |  |  |
| 地方监理工程师证书号 |  |  |  |  |  | 地方监理员 证书号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似工程监理业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 10.拟投入的监理仪器、设备计划表

| 拟投入监理仪器、设备计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监理仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 性能说明 | 设备来源 | 进场时间 |
| 投标人盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

㈤、相关证明材料

| 相关证明材料清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 证明材料内容 | 所在标书页码 |
| 1 | 投标人营业执照、资质证书复印件 |  |
| 2 | 提供评审的投标人近5年竣工的1项同类工程监理项目《监理执业手册》的相应页面复印件 |  |
| 3 | 投标人近5年荣获副省级城市以上政府主管部门奖项证书复印件 |  |
| 5 | 拟派驻监理机构组成人员技术职称证书、工程建设类注册证书、深圳市监理从业人员安全生产监理培训证书复印件 |  |
| 6 | 提供评审的近5年竣工的，有拟派驻总监参与监理工作的1项同类工程监理项目《监理执业手册》的相应页面复印件 |  |
| 7 | 由深圳市社会保险基金管理局出具的总监近一年在深圳市缴纳社会保险的社保清单 |  |
| 8 | 其它需要提供的证明材料 |  |

## 四、投标文件评分表

## ㈠、监理服务收费报价评分表

| 施工阶段监理服务收费基准价S（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段监理服务收费报价上限（基准价上浮20%） |  |  |  |  |
| 施工阶段监理服务收费报价下限（基准价下浮20%） |  |  |  |  |
| 保修阶段监理服务收费（施工阶段监理服务收费基准价的5%） |  |  |  |  |
| 评标中准价S0（含施工和保修阶段） =施工阶段监理服务收费基准价的105% |  |  |  |  |
| 监理服务收费报价评分办法 |  | S为收费基准价，S0 为评标中准价； Sn为投标人监理收费报价（含施工和保修阶段）； N为监理收费报价评分 1、Sn= S0，N=100； 2、S×80%≦Sn≦S×120%时，N=[1-∣Sn-S0∣/ S0]×100 |  |  |
| 序号 | 投标人名称 | 监理服务收费报价（万元） | 报价评分 | 备 注 |
| 注：评分前先审核每个投标人的施工阶段监理服务收费报价是否在收费基准价上下浮动20%的限制范围内。监理服务收费报价的上浮或下浮超出收费基准价±20%范围的任何报价均将被视为废标。 |  |  |  |  |
| 专家签字： |  |  |  |  |
|  |  | 评审日期： | 年 月 日 |  |

### ㈡、监理资信标评分表

| 工程名称： |  |  | 投标人名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 |  |  | 评分要点、评分标准与评分取值建议 | 满分值 建 议 | 评分建议值 | 专家评分 |  | 偏差内容和扣分原因 |  |
| 一 | 投标人基本情况 |  |  | 投标人的历史沿革过程、公司实力及当前规模；工程监理资质类别与资质等级；质量管理体系；专业技术人才资源；工程监理服务特色；以往及同期在监的工程项目数量和规模等。 | 10 | 10～5 |  |  |  |  |
| 二 | 投标人业绩情况 |  |  | 投标人拥有近5年竣工的与招标工程的工程类别相同的工程监理业绩每项得5分。本项最多得15分。 | 15 | 15～0 |  |  |  |  |
| 三 | 投标人奖惩情况 |  |  | 1.投标人近5年获国家级奖每项得5分；获省级奖（含副省级计划单列市）每项1分。同一项目获多项奖项的按最高奖项计而不能重复得分。本项最多得15分。 2.投标人近1年内所监理的项目发生因监理原因诱发的重大安全事故的扣10分、不良行为显示黄色、红色警示等行为的扣5分。本项最多扣15分。 | 15 | 15～0 |  |  |  |  |
| 四 | 监理机构 资源配置情况 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 总监执业资格 与执业注册专业 |  |  | 1.拟派总监具有国家监理工程师执业资格并在投标人企业注册得5分，否则第四大项《监理机构资源配置情况》得0分； 2.投标人拟派驻总监的监理工程师注册专业与招标工程的工程类别相同得5分，相近得4分，其他得3分。 | （10） | 10～0 |  |  |  |  |
| 4.2 | 总监监理业绩 |  |  | 投标人所派总监拥有1项近5年竣工的与招标工程的同类的工程监理业绩得10分，没有不得分。 | （10） | 10～0 |  |  |  |  |
| 4.3 | 组成人员数量 |  |  | 投标人拟派驻监理机构组成人员数量≥广东省建设厅粤建管（2002）97号文关于工程项目监理最少人数配置数量要求得15分，每少1名扣1分。 | （15） | 15～0 |  |  |  |  |
| 4.4 | 组成人员的岗位设置、执业资格 与专业配套情况 |  |  | 投标人拟派驻监理机构组成人员的岗位设置合理、专业配套齐全、所有组成人员全部持证上岗，并取得深圳市施工安全监督站和深圳市监理工程师协会联合颁发的《深圳市监理从业人员安全生产监理培训证书》得15分。有1名组成人员持证缺失的扣1分，岗位设置欠合理、专业配套不齐全酌情扣分。 | （15） | 15～0 |  |  |  |  |
| 4.5 | 组成人员监理业绩情况 |  |  | 投标人拟派驻监理机构组成人员全部拥有近5年竣工的与招标工程的工程类别相同的工程监理业绩得5分，有1名组成人员没有的扣1分。 | （5） | 5～0 |  |  |  |  |
| 4.6 | 监理仪器设备 配置计划 |  |  | 结合本工程实际，投标人提出的施工测量复核、简易的质量实测实量所需的仪器设备配置计划可以满足招标工程施工阶段监理服务的实际需要的得5分，否则酌情扣分。 | （5） |  |  |  |  |  |
| 总 计 得 分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 注：1.如专家评定某单项得分不足该项满分20%时，必须做出简要的文字说明； 2.对表中“四”的大项评分时应分小项进行评分，若仅评“四”大项，则本表评分为无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签名： |  |  |  |  |  | 评审日期： |  | 年 月 日 |  |  |

### ㈢、监理方案标评分表

| 投标人名称或编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 |  | 评分要点、评分标准与评分取值建议 | 满分值 建 议 | 评分建议值 |  |  | 实际评分 | 偏差内容和扣分原因 |  |  |
| 一 | 工程概况 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程概况描述 |  | 工程概况描述准确、概括得3分；基本准确、概况性不够得2分；不准确、概况性差得1分。 | （3） | 3～1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 项目建设目标 |  | 对招标人项目建设目标与监理服务工作要求的理解准确得2分；基本准确得1分；不准确得0分。 | （2） | 2～0 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程特点、难点与工程风险 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 工程特点 |  | 工程特点阐述准确得10分；基本准确得8分，不太准确得6分。 | （10） | 10～6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 工程难点 |  | 工程难点分析透彻，针对性强得20分；分析欠透彻，针对性不够强得15分；分析不透彻，针对性差得10分。 | （20） | 20～10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 工程风险 |  | 所指出的主要工程风险符合实际得10分；基本符合实际得8分，不太符合实际得6分。 | （10） | 10～6 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 工程监理与相关服务策划 |  | 工程监理与相关服务的总体策划与工作设想科学、合理得10分；欠科学、欠合理得8分；不科学、不合理得6分。 | 10 | 10～6 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 工程监理服务质量保证措施 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 质量控制 |  | 监理工作方法、监理工作手段与监理工作措施的符合性和针对性强得6分；符合性和针对性不够得4分；符合性和针对性差得2分。 | （6） | 6～2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 进度控制 |  |  | （6） | 6～2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 造价控制 |  |  | （6） | 6～2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 安全文明施工与环保、节能管理 |  |  | （6） | 6～2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 组织协调 |  |  | （6） | 6～2 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 合理化建议 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 优化设计 |  | 所提建议科学、可行，社会经济效益明显得4分；较科学、较可行，社会经济效益不太明显得3分；欠科学、不太可行，社会经济效益不明显得2分。 | （4） | 4～2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 优化施工 |  |  | （4） | 4～2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 优化管理 |  |  | （4） | 4～2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 环保与节能 |  | 所提建议科学、可行，社会经济效益明显得3分；较科学、较可行，社会经济效益不太明显得2分；欠科学、不太可行，社会经济效益不明显得1分。 | （3） | 3～1 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 得 分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.如专家评定某单项得分不足该项满分20%时，必须做出简要的文字说明； 2.对表中“一、二、四、五”的大项应分小项进行评分，若仅评大项，则本表评分为无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签名： |  |  |  |  |  | 评审日期： |  |  |  | 年 月 日 |  |

### ㈣监理答辩评分表

工程名称：                                    投标人（编号）：

| 序号 | 评分项目 | 评分内容及评分要素 | 满分 | 评分建议值 | 实际评分 | 偏差内容和扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总监自述、 答辩 |  | 70 |  |  |  |
| 1.1 | 总监自述 | 熟悉项目特点，对监理机构人员安排、总体工作策划思路等方案标中主要重点问题阐述清晰，内容正确。 | （40） | 40～10 | ( ) |  |
| 1.2 | 总监答辩 | 答辩题目理解正确、所答内容针对性强、能充分体现自身的专业知识、经验和解决问题的能力。 | （30） | 30～10 | ( ) |  |
| 二 | 专业监理 答辩 |  | 30 | 30～10 |  |  |
| 三 | 扣分 |  | -10 |  |  |  |
| 四 | 总计得分 |  | 100 |  |  |  |

专家签字：                               年     月     日

注： 1、如专家评定某单项得分不足该项满分20%时，必须在“偏差记录和扣分原因”栏中做出简要的文字说明；

2、评分档次可由招标人自行设定，本表仅供参考。

3、专家拟定的答辩题必须限为本工程特点、难点及工程主要风险以及相应的各项监理控制措施所涉及的内容。

4、表中第三项为其它偏差的扣分，如有发生应注明扣分理由，总扣分不得超过10分（如违反隐标规定或超过规定答辩时间等）。

# 第五章  招标人对招标文件及合同范本的补充/修改

根据深圳市建设工程监理招标的规定，招标人在得到建设行政主管部门批准前对《深圳市建设工程监理招标文件》示范文本所做出的与示范文本相抵触的任何补充或修改均属无效行为，对投标人不产生任何约束效力。

以下内容已报请政府建设主管部门批准，请投标人认真阅读并遵照执行：

1.                                                                    ；

2.                                                                    ；

3.                                                                    ；

4.                                                                    ；

5.                                                                    ；

6.                                                                    ；

7.                                                                    ；

8.                                                                    ；

以下空白。

招   标   人：                                       （公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字）

招标代理机构：                                       （公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字）

| 审查批准意见： | 政府主管/审批部门：深圳市住房与建设局 审 批 人： 批准时间： 年 月 日 |
| --- | --- |